# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA  SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/18-01/3

URBROJ: 2111/04-01-18-3

Sirač,  01. lipnja 2020.

Temeljem članka 129  Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 28. sjednici, održanoj dana 01. lipnja 2020. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2019. godini na području Općine Sirač za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financiralo se iz sredstva Proračuna Općine Sirač ostvarenih od:

| Pozicija prihoda | Opis | Ostvareno |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2019.g |
| P-8 | Tekuće pomoći Državnog proračuna (dio kompenzacijske mjere) | 471.428,28 |
| P-25 | Rudni doprinos | 155.559,99 |
| P-37 | Komunalne naknade | 499.148,63 |
| P-38 | Naknade za održavanje groblja | 179.004,77 |
| P-39 | Rezervacija grobnog mjesta | 9.000,00 |
| P-40 | Naknada za izradu okvira i postavljanje nadgrobnog spomenika | 6.400,00 |
| P-41 | Usluga traktorom i priključcima | 26.500,00 |
| P-42 | Usluge ukopa/pogreba | 51.886,00 |
|  | UKUPNO | 1.398.927,67 |

Za 2019. godinu održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa Općine Sirač obuhvaća:

| Rb | Opis | Poz. rashoda | Plan 2019.g | Izvršeno 2019.g. | Indeks |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  | 998.000,00 | 868.835,90 | 86,58% |
| 1.1 | materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta | 161 | 105.000,00 | 99.485,04 | 94,75% |
| 1.2 | usluga tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta | 162 | 742.000,00 | 715.453,90 | 96,42% |
| 1.3 | horizontalna i vertikalna signalizacija | 173 | 1.000,00 | 687,50 | 68,75% |
| 1.4 | zimska služba | 170 | 150.000,00 | 53.209,46 | 35,47% |

Održavanje nerazvrstanih cesta

Održavanje nerazvrstanih cesta vršeno je po mjesnim odborima prema potrebi. Po svakom mjesnom

odboru  (Mjesni odbori u Siraču: MO Donji kraj, MO Orašje, MO Grižina - Japaga, MO Pijanovo brdo, MO

Barica, MO Kip, MO Šibovac, MO Miljanovac, MO Pakrani, MO Bijela i Borki).

Horizontalna i vertikalna signalizacija

Kupljena su 2 prometna znaka zabrane zaustavljanja .

Zimska služba

Općina Sirač u sklopu zimske službe čisti sljedeće nerazvrstane ceste

Sirač		  73.195 m2	Kralja Zvonimira 	  3 419 m2  	Pakrani 	21 240 m2

Josipa Kozarca      747 m2 	Ruđera Boškovića	13.000 m2	Bijela	 	21 250 m2

Augusta Šenoe      208 m2	Tomislavova 		  4 000 m2	Borki 		30 920 m2

Kolodvorska  	    2 001 m2	Frankopanska 		  4 031 m2 	Miljanovac 	31 920 m2

Petra Svačića 	    7 832 m2	Cvjetna 		  1 846 m2	Šibovac 	10 000 m2

Nikole Tesle 	    1 804 m2	Vladimira Nazora 	  3 867 m2	Kip 		  1 160 m2

Ljudevita Gaja  15 200 m2	Barica			15 240 m2      UKUPNO:          189 685 m2

Za vršenje zimske službe potrebno je cca:

| Opis | Planirano 2019 | Izvršeno 2019. | Planirano 2019. | Izvršeno 2019. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad rovokopača | 144 sati | 31 sat | 45.000,00 | 11.006,25 |
| Rad ralice | 138 sati | 29 sati | 6.043,20 | 10.332,51 |
| Rad posipača | 120,6 sati | 6,5 sati | 4.524,00 | 2.275,00 |
| Kameni agregat | 108 m3 | 6 tona | 12.268,80 | 1.022,50 |
| Sol | 37,2 m3 | 0 | 46.500,00 | 0,00 |
| Rad pomoćnog radnika | 141,6 sati | 0 | 5.664,00 | 0,00 |
| Kameni agregat sa soli | 0 | 62,85 | 0 | 28.573,20 |
| UKUPNO |  |  | 150.000,00 | 53.209,46 |

Potrebna sredstva osigurati će se iz Proračuna Općine Sirač sa pozicije kroz komunalnu naknadu, komunalni doprinos,  kroz usluge traktora i priključaka te tekuće pomoći iz državnog Proračuna.

2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA

| Rb | Opis | Poz. rashoda | Plan 2019.g | Izvršeno 2019.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA |  | 243.260,00 | 207.801,00 |
| 2.1. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (čistoća) |  | 42.000,00 | 29.818,12 |
| 2.2.1. | hortikultura - sadnice cvijeća i humus | 177 | 5.000,00 | 0 |
| 2.2.2. | materijal za javne površine | 176,536 | 17.000,00 | 9.824,77 |
| 2.2.3. | usluge tekućeg i investicijskog održavanja - javne površine | 178 | 20.000,00 | 19.993,35 |
| 2.2 | Održavanje javnih površina (košnja trave) |  | 198.110,10 | 177.983,00 |
| 2.3 | Održavanje javnih površina (špricanje trave) | 377 | 3.150,00 | 0,00 |

| R.br. | Lokacija | Površina m2 | x Jedinična cijena | Iznos kn | x broj košnji | Ukupno kn | Površina m2 |  | Ukupno kn |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.2.1. | Sirač | 91 103 | 0,3 | 27.330,90 | 10 | 273.309,00 | 91 103 |  | 158.036,40 |  |
| 2.2.2. | Miljanovac | 2 150 | 0,3 | 645 | 6 | 3.870,00 | 2 150 | 0,3 | 645,00 |  |
| 2.2.3. | Šibovac | 3 350 | 0,3 | 1005 | 6 | 6.030,00 | 2 000 | 0,3 | 600,00 |  |
| 2.2.4. | Pakrani | 6 650 | 0,3 | 1.995,00 | 6 | 11.970,00 | 6 650 | 0,3 | 7.860,00 |  |
| 2.2.5. | Bijela | 3 200 | 0,3 | 960 | 6 | 5.760,00 | 3 075 | 0,3 | 5.430,00 |  |
| 2.2.6. | Kip | 2 300 | 0,3 | 690 | 6 | 4.140,00 | 18 040 | 0,3 | 5.412,00 |  |
| 2.2.7. | Parkiralište dani šljiva | 6 000 | 0,3 | 1.800,00 | 1 | 1.800,00 | 0 |  | 0 |  |
| UKUPNO | 114 753 |  | 34.425,90 |  | 306.879,00 |  |  | 177.983,40 |  |

| Lokacija | Površina | Jedinična cijena | Plan | Plan | Izvršeno | Izvršen | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.1.Radićeva | 28.278,00 | 0,3 |  | 91.696,50 | 27.808,00 |  | 67.652,10 |
| uz cestu Stjepana Radića | 1000 | 0,3 | 15 | 4.500,00 | 1.000,00 | 10 | 3.000,00 |
| kanal kod pruge (Mik-Ivanković) | 225 | 0,3 | 10 | 675,00 | - | 0 | 0,00 |
| uz cestu kod oglasne ploče Stjepana Radića | 75 | 0,3 | 10 | 225,00 | 75 | 5 | 112,50 |
| jarak kod Ferde | 270 | 0,3 | 10 | 810,00 | 270 | 0 | 0,00 |
| jarak kod Rendića | 135 | 0,3 | 10 | 405,00 | 135 | 0 | 0,00 |
| jarak kod Klobučara | 120 | 0,3 | 10 | 360,00 | - | 0 | 0,00 |
| Jara kod Nade Petran | 150 | 0,3 | 10 | 450,00 | 150 | 0 | 0,00 |
| jarak kod dede Petran | 125 | 0,3 | 10 | 375,00 | - | 2 | 75,00 |
| oko pravoslavne crkve | 1225 | 0,3 | 15 | 5.512,50 |  | 11 | 4.042,50 |
| oko zgrad eopćine | 2200 | 0,3 | 15 | 9.900,00 |  | 11 | 7.260,00 |
| iza stambene zgrade kbr.118 | 416 | 0,3 | 10 | 1.248,00 |  | 0 | 0,00 |
| oko zgrade kbr.122, parl, livada | 13637 | 0,3 | 10 | 40.911,00 | 13.637,00 | 11 | 45.002,10 |
| mlinski kanal(od zgrade op-mosta) | 1500 | 0,3 | 10 | 4.500,00 | 1.500,00 | 2 | 900,00 |
| Stari grad | 6350 | 0,3 | 10 | 19.050,00 | 6.350,00 | 3 | 5.715,00 |
| oko mlina Moučka - do crkve | 700 | 0,3 | 10 | 2.100,00 | 700 | 5 | 1.050,00 |
| Kuća Dalponte | 150 | 0,3 | 15 | 675,00 | 150 | 11 | 495,00 |
| jarak kod Kadežabeka | 750 | 0,3 | 10 | 2.250 | 4 |  | 900,00 |

| Lokacija | Površina | Jedinična cijena | Plan | Plan | Izvršen | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m2 |  |  |  |  |  |
| 2.2.1.3. Matije Gupca | 15300 |  |  | 50.760,00 |  | 30.240,00 |
| sportsko rekreacijski centar Lanara | 12600 | 0,3 | 10 | 37.800,00 | 5 | 18.900,00 |
| uz prugu | 2700 | 0,3 | 16 | 12.960,00 | 14 | 11.340,00 |
| 2.2.1.4. Nikole Šubića Zrinskog | 150 |  |  | 135,00 |  | 90,00 |
| kod vatrogasnog doma | 150 | 0,3 | 10 | 450,00 | 2 | 90,00 |
| 2.2.1.5. Frankopanska | 8500 |  |  | 22.500,00 |  | 5.250,00 |
| Mračara (od Soline od izletišta) | 5000 | 0,3 | 10 | 15.000,00 | 3 | 4.500,00 |
| križni put | 2500 | 0,3 | 10 | 7.500,00 | 1 | 750,00 |
| 2.2.1.7. Požeška | 120 | 0,3 |  | 180,00 |  | 180,00 |
| trokut kod Karlovića | 120 | 0,3 | 10 | 360,00 | 5 | 180,00 |
| 2.2.1.8. Barica | 13900 | 0,3 |  | 41.700,00 |  | 13.080,00 |
| igralište Mala Barica - Krčevna | 9900 | 0,3 | 10 | 29.700,00 | 4 | 11.880,00 |
| igralište Barica - kod Filipina | 2000 | 0,3 | 10 | 6.000,00 | 2 | 1.200,00 |
| igralište stara škola Barica s okućnicom | 2000 | 0,3 | 10 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2.1.9. Vladimira Nazora | 14050 | 0,3 |  | 42.150,00 |  | 21.546,30 |
| kanal prema školi | 960 | 0,3 | 10 | 2.880,00 | 4 | 1.152,00 |
| park branitelja | 6099 | 0,3 | 10 | 18.297,00 | 10 | 18.297,00 |
| livada uz park | 6991 | 0,3 | 10 | 20.973,00 | 1 | 2.097,30 |
| 2.2.1.10. Ivana Gundulića | 9199 | 0,3 |  | 27.594,00 |  | 10.305,00 |
| Vrbak-općinski dio kč.br.401 (2.931-300) | 2500 | 0,3 | 10 | 7.500,00 | 9 | 6.750,00 |
| Vrbak - teniski teren kč.br.396 i dio 401 (300m2) | 1050 | 0,3 | 10 | 3.150,00 | 9 | 2.835,00 |
| Vrbak -Bahnjik i RH kč.br.400 | 5148 | 0,3 | 10 | 15.444,00 | 0 | 0,00 |
| jarak uz Vrbak | 150 | 0,3 | 10 | 450,00 | 8 | 360,00 |
| jarak uz nogostup | 150 | 0,3 | 10 | 450,00 | 8 | 360,00 |
| Poljoprivredna zadruga 1.000m2 |  | 0,3 | 10 | 0,00 | 7 | 0,00 |
| između ceste i nogostupa od mlina do Rambouseka | 200 | 0,3 | 10 | 600,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2.1.11. Ruđera Boškovića | 2000 | 0,3 |  | 2.400,00 |  | 2.400,00 |
| igralište | 2000 | 0,3 | 10 | 6.000,00 | 4 | 2.400,00 |
| 2.2.1.13.Tomislavova | 600 | 0,3 |  | 1.800,00 |  | 0,00 |
| Tomislavova jarci | 500 | 0,3 | 10 | 1.500,00 | 0 | 0,00 |
| jarak Hinkelman | 100 | 0,3 | 10 | 300,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2.1.14. Kolodvorska | 1870 | 0,3 |  | 5.610,00 |  | 7.293,00 |
| Javne površine u Kolodvorskoj | 1870 | 0,3 | 10 | 5.610,00 | 13 | 7.293,00 |
| 2.2.7. Parkiralište Dani šljiva | 6000 | 0,3 |  | 3.600,00 |  | 0,00 |
| parkiralište (Šmit) | 6000 | 0,3 | 10 | 18.000,00 |  | 0,00 |
| 2.2.1.12. Purnica | 3000 | 0,3 |  | 0,00 |  | 0,00 |
| izletište Purnica | 3000 | 0,3 | 10 | 9.000,00 | 2 | 1.800,00 |
| 2.2.2. Miljanovac | 2150 | 0,3 |  | 6.450,00 |  | 645,00 |
| igralište | 1750 | 0,3 | 10 | 5.250,00 | 1 | 525,00 |
| oko doma | 400 | 0,3 | 10 | 1.200,00 | 1 | 120,00 |
| 2.2.3. Šibovac | 4.050,00 | 0,3 |  | 4.050,00 | 0 | 600,00 |
| igralište | 2.000,00 | 0,3 | 10 | 6.000,00 | 1 | 600,00 |
| oko doma i škole | 1.350,00 | 0,3 | 10 | 4.050,00 | 0 | 0,00 |
| Kuća - Sotonica - općinsko | 700 | 0,3 | 10 | 2.100,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2.4. Pakrani | 6.650,00 | 0,3 |  | 19.950,00 |  | 7.860,00 |
| oko kuće u vlasništvu Općine Sirač | 6.250,00 | 0,3 | 10 | 18.750,00 | 4 | 7.500,00 |
| ispred škole | 400 | 0,3 | 10 | 1.200,00 | 3 | 360,00 |
| 2.2.5. Bijela | 5.200,00 | 0,3 |  | 15.600,00 | 0 | 5.430,00 |
| oko doma | 2900 | 0,3 | 10 | 8.700,00 | 6 | 5.220,00 |
| oko škole | 125 | 0,3 | 10 | 375,00 | 0 | 0,00 |
| oko starog doma | 175 | 0,3 | 10 | 525,00 | 4 | 210,00 |
| Crkva S. Margarete | 2000 | 0,3 | 10 | 6.000,00 | 0 | 0,00 |
| 2.2.6. Kip | 2.300,00 | 0,3 |  | 15.870,00 |  | 5.412,00 |
| oko spomenika (Polom) | 300 | 0,3 | 10 | 900,00 | 7 | 630,00 |
| oko doma | 500 | 0,3 | 10 | 1.500,00 | 5 | 750,00 |
| igralište | 1500 | 0,3 | 10 | 4.500,00 | 0 | 0,00 |
| Kip nogostup | 1500 | 0,3 | 10 | 4.500,00 | 3 | 1.350,00 |
| N.Š.Zrinskog 1 (Fanda) | 1490 | 0,3 | 10 | 4.470,00 | 6 | 2.682,00 |

Troškovi košnje trave raspodijeljeni su na troškovne pozicije Proračuna komunalni odjel-plaće za

zaposlene, ostali materijal za javne površine, motorni benzin i dizel gorivo-radni strojevi, materijal i usluge

tekućeg i investicijskog održavanja postrojenja i opreme.

3. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA

3.1. sanacija i odvodnja površinskih voda (R377)

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač kroz prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine, naknada za koncesije-zauzetost površine i usluge dimnjačara..

4. ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA

Održavanje groblja (košnja) u 2019.g. je planirano u iznosu od 122.910,00 kn a izvršeno je 112.650,00 kn.

| R.br. | Lokacija | Površina m2 | x Jedinična cijena | Iznos kn | plan broja košnji | Ukupno kn | izvršen broj košnji | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Sirač katoličko baptističko i pravoslavno | 22.300 16.500 5.800 | 0,30 | 6.690,00 | 6 | 40.140,00 29.700,00 10.440,00 | 7 6 | 45.090,00 34.650,00 10.440,00 |
| 4.1.2. | Miljanovac groblje katoličko i pravoslavno | 5 400 | 0,30 | 1.620,00 | 6 | 9.720,00 | 7 | 11.340,00 |
| 4.1.3. | Šibovac groblje katoličko i pravoslavno | 9 000 | 0,30 | 2.700,00 | 6 | 16.200,00 | 7 | 18.900,00 |
| 4.1.4. | Pakrani groblje katoličko i pravoslavno | 6 000 | 0,30 | 1.800,00 | 6 | 10.800,00 | 6 | 10.800,00 |
| 4.1.5. | Bijela groblje katoličko i pravoslavno | 5 000 | 0,30 | 1.500,00 | 6 | 9.000,00 | 6 | 9.000,00 |
| 4.1.6. | Borki groblje i groblje u šumi | 3 900 2 500 | 0,30 | 1.170,00 | 6 | 7.020,00 | 6 | 7.020,00 |
| 4.1.7. | Kip | 5 000 | 0,30 | 1.500,00 | 6 | 9.000,00 | 7 | 10.500,00 |
| ukupno | 56 600 | 0,30 | 16.980,00 | 48 | 101.880,00 | 52 | 112.650,00 |

Održavanje groblja (špricanje) u 2019.g. planirano je u iznosu od 21.030,00 kn no nije izvršeno.

| R.br. | Lokacija | Površina m2 | x Jedinična cijena | Iznos kn | x broj špricanja | Ukupno kn | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2.1 | Sirač groblje u Branimirovoj ulici 350 m2 groblje pravoslavno i baptističko 2 800 m2 | 3 150 | 1,5 | 4.725,00 | 2 | 9.450,00 | 0 |
| 4.2.2 | Miljanovac | 360 | 1,5 | 540,00 | 2 | 1.080,00 | 0 |
| 4.2.3 | Šibovac | 2 500 | 1,5 | 3.750,00 | 2 | 7.500,00 | 0 |
| 4.2.4 | Borki | 1 000 | 1,5 | 1.500,00 | 2 | 3.000,00 | 0 |
| Ukupno | 7 010 | 1,5 | 10.515,00 | 2 | 21.030,00 | 0 |

5. ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE

| Opis | Planirano u 2019.g | Ostvareno u 2019.g |
| --- | --- | --- |
| 5.1. usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete (R181) | 55.000,00 | 43.977,60 |
| 5.2. električna energija javna rasvjeta (R179) | 130.000,00 | 132.160,70 |
| 5.3. božićno i novogodišnje ukrašavanje (R369 i R370) | 33.800,00 | 33.502,47 |
| Ukupno | 218.800,00 | 209.640,77 |

5.1.Usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete

| Opis | Količina | Plan | Količina | Izvršeno |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2019. g. | kom/h/m | 2019. g. |
| Žarulje razne | 125 | 11.012,50 | 209 | 9435,38 |
| Žarulja NA 150W | 0 | 0 | 6 | 862,5 |
| Žarulja VTF 125E | 0 | 0 | 21 | 446,25 |
| Žarulja led 13-25W | 0 | 0 | 51 | 2.677,50 |
| Žarulja NA70W | 0 | 0 | 28 | 2.975,00 |
| Žarulja štedna | 0 | 0 | 101 | 2.436,63 |
| Žarulja VTF 250W | 0 | 0 | 2 | 37,5 |
| Prigušnice razne | 16 | 2.622,72 | 9 | 932,5 |
| Prigušnice 150W | 0 | 0 | 1 | 150 |
| Prigušnica 70W | 0 | 0 | 5 | 512,5 |
| Prigušnica 125W | 0 | 0 | 3 | 270 |
| Grla razna | 8 | 218,08 | 0 | 0 |
| Zaštitno staklo/sjenilo/brtvila | 10 | 141,5 | 0 | 0 |
| Sonde, luksomati, stezaljke, osigurači | 24 | 2.142,48 | 0 | 0 |
| Propaljivači | 9 | 810 | 0 | 0 |
| Propaljivač 70-400W | 0 | 0 | 3 | 180 |
| Kabel u m | 16 | 73,76 | 0 | 0 |
| Kabel elkalex(x00-A) | 0 | 0 | 400 m | 2.905,00 |
| Elektro montažerski radovi u h | 143 | 14.886,30 | 319 h | 17.943,75 |
| Usluge dizalicom u h | 85 | 10.943,75 | 144 h | 10.800,00 |
| Obilazak JR | 96 | 10.626,24 | 0 | 0 |
| Razvodni ormar | 0 | 0 | 1 kom | 1.062,50 |
| Osigurač NVO 32A | 0 | 0 | 2 kom | 35 |
| Osigurač NVO 25A | 0 | 0 | 1 kom | 25,61 |
| Stezaljka zatezna MP | 0 | 0 | 12 kom | 557,85 |
| Potrošni montažni mater. | / | 1.525,00 | 1 | 100 |
| Ukupno |  | 55.002,33 |  | 43.977,59 |

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmog dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.

SPECIFIKACIJA

| R.br. | Komunalna djelatnost | Plan 2019. | Izvršenje |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019. |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 998.000,00 | 868.835,90 |
|  | 3.1. materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (R161) | 105.000,00 | 99.485,04 |
|  | 3.2. usluga tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta (R162) | 742.000,00 | 715.453,90 |
|  | 3.3. horizontalna i vertikalna signalizacija (R173) | 1.000,00 | 687,50 |
|  | 3.4. zimska služba (R170) | 150.000,00 | 53.209,46 |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA | 243.260,00 | 207.801,00 |
|  | 2.1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (čistoća) | 42.000,00 | 29.818,12 |
|  | 2.1.1. hortikultura-sadnice cvijeća i humus (R177) | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 2.1.2. materijal za javne površine (R176) | 17.000,00 | 9.824,77 |
|  | 2.1.3. usluge tekućeg investicijskog održavanja-javne površine R178) | 20.000,00 | 19.993,35 |
|  | 2.2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (košnja trave) | 198.110,10 | 177.983,00 |
|  | 2.3 ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA (špricanje trave) | 3.150,00 | 0,00 |
| 3. | ODVODNJA ATMOSFERSKIH VODA | 5.000,00 | 0,00 |
|  | 1.1.sanacija i odvodnja površinskih voda (R377) | 5.000,00 | 0,00 |
| 4. | ODRŽAVANJE GROBLJA I KREMATORIJA | 122.910,00 | 112.650,00 |
|  | 4.1. održavanje groblja (košnja) | 101.880,00 | 112.650,00 |
|  | 4.2. održavanje groblja (špricanje) | 21.030,00 | 0,00 |
| 5. | ODRŽAVANJE OBJEKATA I UREĐAJA JAVNE RASVJETE | 218.800,00 | 209.640,77 |
|  | 5.1.usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete (R181) | 55.000,00 | 43.977,60 |
|  | 5.2. električna energija javna rasvjeta (R179) | 130.000,00 | 132.160,70 |
|  | 5.3. božićno i novogodišnje ukrašavanje (R369 i R370) | 33.800,00 | 33.502,47 |
|  | SVEUKUPNO | 1.587.970,00 | 1.398.927,67 |