# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/18-01/4

URBROJ: 2111/04-01-19-3

Sirač, 03.07.2019.

Temeljem članka 67., 68. i 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 19. sjednici, održanoj dana  01.07.2019. godine i 20. sjednici održanoj 03.07.2019. godine, donijelo je

II. IZMJENE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija i izgradnja ulica, parkirališta i nogostupa u Siraču i Kipu  (R444, 660, 661,700, 680, 701, 714, nog.705, 720)

Ukupna vrijednost investicija je cca: 919.060 povećava se za 253.550,00 kn

Novi planirana sredstva za 2019.g.: 1.172.610,00 kn

  - Opis poslova: planira se rekonstrukcija četiri ulice i dio nogostupa na Općini Sirač u vrijednosti 1.172.610,00 kn  (R444, 586, 660, 661,700,680,701, 714, 720)

Radovi će se sastojati od iskopa postojeće kolničke konstrukcije, iskop zemljane podloge, izrada tamponskog i asfaltnog sloja u dužini i širini postojeće ulice. Izrada bankina.

Planirana rekonstrukcija ulica: K.Zvonimira, Krešimorova, A.Šenoe i Tomislavove ulica prenosi se u  slijedeće godine (R-702, 703, 704, 712).

  - (R-705, 720) Opis poslova: planirana se rekonstrukcija nogostupa u S. Radića započela je u 2018. godini te je dovršena u ožujku ove godine.

Geodetska snimka za nogostup u Kipu napravljena je 2019. godini, nastavak radova je za slijedeće razdoblje.

Potrebna sredstva osigurati će se ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29) šumski doprinos u iznosu 847.694,89 kuna i pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog Proračuna u iznosu od 324.915,11 kn.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Ukupna vrijednost investicije cca: 100.000,00 kn povećava se za 100.000,00 kuna, što je ukupno 200.000,00 kuna.

Planirana sredstva 2019.g.: 200.000,00 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

Rok završetka radova: studeni 2019.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 200.000,00 kuna (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29) šumskog doprinosa.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda (R202 i R710)

Ukupna vrijednost investicije cca: 240.000,00 kn - 120.000,00 kuna= Novi plan  je 120.000,00 kuna

Planirana sredstva 2019.g.: 240.000,00 kn smanjuju se za 120.000,00 kuna

Opis poslova: izmjena plinovoda u Nikole Tesle  (85.000,00 kn) te plinskih priključaka u Tomislavovoj ulici (35.000,00 kn).

Rok završetka radova: prosinac 2019.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 120.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-25) naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 20.000,00 kuna, sa pozicije (P-29) šumski doprinos u iznosu od 100.000,00 kn.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

- Mrtvačnica Pakrani (R627)

Vrijednost investicije cca: 100.000,00 kuna

Planirana sredstva 2019. godine: 40.000,00 kuna povećavaju se za 60.000,00 kuna i ukupno iznosi 100.000,00 kuna

Opis poslova: planira se rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju Pakrani kako bi se isti priveo funkciji mrtvačnice.

Završetak radova: listopad 2019.

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-38) naknada za održavanje groblja u iznosu od 40.000,00 kn i 60.000,00 kuna  (P-29) iz šumskog doprinosa.

- Mrtvačnica Bijela (R659)

Vrijednost investicije cca: 60.000,00 kn

Planirana sredstva 2019. godine: 60.000,00 kuna povećavaju se za 40.000,00 kuna i ukupno iznose 100.000,00 kuna

Opis poslova: Planira se rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju Bijela kako se isti priveo funkciji mrtvačnice.

Završetak radova: listopad 2019.

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-38) naknada za održavanje groblja u iznosu od 37.090,00 kn i sa pozicije (P-29) šumskog doprinosa u iznosu od 62.910,00 kuna.

- Mrtvačnica Miljanovac (R678)

Vrijednost investicije cca:63.000,00 kuna za dokumentaciju.

Plan za 2019. godinu: 63.000,00 kn

Opis poslova: Planira se ishoditi građevinska dozvola za izgradnju predmetne mrtvačnice te izgraditi ista.

Završetak radova: studeni 2019. g.

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 63.000,00 kuna.

- Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 80.000,00 kn

Planirana sredstva 2019.g.: 80.000,00 kn

Ugovor o izgradnji grobnih okvira.

Opis poslova: izgradnja 16 grobnih okvira za dvije osobe (širine 80 cm i dužine 200 cm)  i izgradnja 8 grobnih okvira za 4 osobe (širine 240 cm dužine 200 cm) sa stazama oko istih.

Rok završetka radova: rujan 2019.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 80.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-52) prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 15.000,00 kn, sa pozicije (P-42) usluge ukopa 40.000,00 kn, sa pozicije (P-40) naknada za izradu grobnih okvira i spomenika u iznosu od 5.200,00 kn, sa pozicije (P-39) rezervacija grobnog mjesta u iznosu od 12.000,0 kn i sa pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 7.800,00 kuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni Lanara

- Izgradnja trafo-stanice (R622)

Vrijednost investicije cca: 300.000,00 kn

Planirana sredstva 2019. godine: 300.000,00 kn umanjuju se za 275.000,00 kn, novi plan je 25.000,00 kn.

Uslijed upućenog pisma namjere za otkup parcele u Poduzetničkoj zoni Lanara potrebno je osigurati struju u istoj u tu svrhu pokrenut je postupak izgraditi trafostanicu.

Zbog rješavanja problema sa zemljištem pokrenut je postupak izmjene prostornog plana, te dok to ne bude riješeno navedena sredstva smanjujemo te ostaju planirana sredstva za izrada EOTRP-a

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u „Županijskom glasniku – Službeno glasilo Bjelovarsko-bilogorske županije“ i na Internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

| Red. br. | Naziv | Pozicija rashoda | Novi plan 2019.g. | povećanje/ -smanjene | Novi plan 2019.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija ulica u Siraču | 444 | 10.810,00 | - | 10.810,00 |
| 2. | Rekonstrukcija Radićeva - odvojak do Ajmana | 661 | 60.000,00 | +16.500,00 | 76.500,00 |
| 3. | Rekonstrukcija Miljanovac od Košnjara – projekti | 700 | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 4. | Izgradnja parkirališta (zgrada općine) | 680 | 165.000,00 | +18.600,00 | 183.600,00 |
| 5. | Rekonstrukcija ulice Nikole Tesle | 701 | 195.250,00 | +504.750,00 | 700.000,00 |
| 6. | Rekonstrukcija ul. Kralja Zvonimira | 702 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 7. | Rekonstrukcija i produžetak Krešimirove ulice | 703 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 8. | Rekonstrukcija i produžetak ul. Augusta Šenoe | 704 | 32.000,00 | -32.000,00 | 0,00 |
| 9. | Rekonstrukcija Tomislavove ulice | 714 | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 |
| 10. | Rekonstrukcija i sanacija nogostupa Sirač “ “ Kip | 705 720 | 50.000,00 31.000,00 | -29.300,00 - | 20.700,00 31.000,00 |
| 11. | Modernizacija i obnova javne rasvjete | 183 | 100.000,00 | +100.000,00 | 200.000,00 |
| 12. | Izgradnja plinovoda | 202 710 | 85.000,00 35.000,00 | - - | 85.000,00 35.000,00 |
| 13. | Rekonstrukcija i sanacija mrtvačnice Pakrani | 627 | 40.000,00 | +60.000,00 | 100.000,00 |
| 14. | Rekonstrukcija i sanacija mrtvačnice Bijela | 659 | 60.000,00 | +40.000,00 | 100.000,00 |
| 15. | Izgradnja mrtvačnice u Miljanovcu | 678 | 63.000,00 | -4.500,00 | 63.000,00 |
| 16. | Izgradnja grobnih okvira | 186 | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 17. | Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj | 622 | 25.000,00 | -275.000,00 | 25.000,00 |
| 18. | Izgradnja ceste u Radićevoj prema Lukaču | 660 | 140.000,00 | - | 140.000,00 |
|  | UKUPNO: |  | 1.407.060,00 | 453.550,00 | 1.860.610,00 |