# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2

URBROJ: 2111/04-01-20-5

Sirač, 07.07.2021.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 2. sjednici, održanoj dana 07.07.2021.  godine, donijelo je

III. IZMJENE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

| Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma (R723, 606, 817) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 459.668,25 | 477.568,19 | 17.899,94 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 459.668,25 | 477.568,19 | 17.899,94 | / |
| Troškovi građenja/radova | 165.000,00 | 174.845,94 | 9.845,94 | Opći prihodi i primici, ostali prihodi |
| Troškovi nadzora | 4.000,00 | 2.512,75 | -1.487,25 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi opreme | 0,00 | 9.541,25 | 9.541,25 | Opći prihodi i primici |

Izvršenim sredstvima financirani su radovi na izgradnji nadstrešnice na ulazu u Hrvatski dom kao i nadzor istoga i zamjena rashladnog agregata.

Rok završetka radova 2021.g

1.1.2.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Rekonstrukcija i opremanje Doma Šibovac (R618) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 2.592.000,00 | 1.827.342,25 | -764.657,75 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 2.592.000,00 | 1.827.342,25 | -764.657,75 | / |
| Troškovi građevinskih radova | 245.000,00 | 77.342,25 | -167.657,75 | Opći prihodi |
| Troškovi građevinskih radova | 1.995.000,00 | 1.450.000,00 | -545.000,00 | Pomoći |
| Troškovi građevinskih radova | 352.000,00 | 300.000,00 | -52.000,00 | Pomoći |

Rekonstrukcija doma Šibovac obuhvaća navedene radove kao što je i predviđeno:

- soboslikarsko ličilački radovi

- postavljanje rukohvata na stepeništu

- postavljanje ovojnice

- postavljanje keramike

- postavljanje el.instalacija

- postavljanje grijanja

- uređenje parkirališta

- opremanje doma

Rok završetka radova 2021.g

1.1.3.Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (R721) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 621.865,00 | 651.922,50 | 30.057,50 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 621.865,00 | 651.922,50 | 30.057,50 | / |
| Troškovi građevinskih radova/uređenja | 0,00 | 30.057,50 | -50.000,00 | Pomoći |

Rekonstrukcija doma Kip obuhvaća:

- grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova

- izrada glazure na zidovima

- postavljanje toplinske izolacije

- postavljanje unutarnje stolarije

- postavljanje podnih pločica

- bojanje zidova

- postavljanje ograde na stepeništu

- postavljanje sanitarne opreme

- postavljanje i uvođenje električnih instalacija i električne opreme

- uređenje parkinga uz dom

Rok završetka radova 2021.g

1.1.4. Izgradnja civilne streljane

| Izgradnja civilne streljane (R822) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | / |
| Troškovi tehničke dokumentacije | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | Opći prihodi |

Planirana sredstva odnose se na izradu tehničke dokumentacije za izgradnju streljane.

1.1.5. Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića

| Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića (R823) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | Pomoći RH, Opći prihodi |

Planirana sredstva za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića utrošiti će se na projektnu dokumentaciju.

1.1.6. Zgrada Općine - tekuće i investicijsko uređenje

| Zgrada Općine - tekuće i investicijsko uređenje (R786, 806, 807) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/ povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 350.000,00 | 505.000,00 | 155.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 350.000,00 | 505.000,00 | 155.000,00 | / |
| Građevinski radovi Arhive | 100.000,00 | 125.000,00 | 25.000,00 | Pomoći, Opći prihodi |
| Građevinski radovi Vijećnice | 220.000,00 | 250.000,00 | 30.000,00 | Opći prihodi |
| Uređenje ureda | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Opći prihodi, Prihodi od prodaje ne.fin.imovine |

Planirani radovi na arhivi i vijećnici su smanjeni jer projekti nisu prošli na natječaju. Uređenje ureda na desnoj strani općine koji nisu obnavljani su nakon nedavnih potresa još više oštećeni te se moraju renovirati.

1.1.7. Nabava objekata

| Nabava objekata (R743,420) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 480.000,00 | 380.000,00 | -100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 480.000,00 | 380.000,00 | -100.000,00 | / |
| Troškovi kupovine zemljišta | 480.000,00 | 380.000,00 | -100.000,00 | Opći prihodi, Prihodi od prodaje ne.fin.inovine |

1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

| Sanacija nogostupa u Kipu (R815) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 360.000,00 | 870.000,00 | 510.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 360.000,00 | 870.000,00 | 510.000,00 | / |
| Troškovi građevinskih radova | 0,00 | 750.000,00 | 750.000,00 | Ostali prihodi po posebnim namjenama |
|  | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 | Pomoći RH |
| Troškovi projektne dokumentacije | 0,00 | 36.875,00 | 36.875,00 | Ostali prihodi po posebnim namjenama |
| Troškovi nadzora | 0,00 | 20.000,00 | 20.000,00 | Ostali prihodi po posebnim namjenama |

Sanacija nogostupa u Kipu obuhvaća:

- izrada podloge

- pripremni radovi

- asfaltiranje

Rok završetka radova 2021.g

1.2.2.Ceste

| Krešimirova ulica (R703) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 0,00 | 20.270,43 | 20.270,43 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 0,00 | 20.270,43 | 20.270,43 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 0,00 | 20.270,43 | 20.270,43 | Opći prihodi |

Asfaltiranje kolnih ulaza u Krešimirovoj ulici.

| Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela (R814) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 150.000,00 | 50.000,00 | -100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 150.000,00 | 50.000,00 | -100.000,00 | / |
| Troškovi građevinskih radova | 130.000,00 | 30.000,00 | -100.000,00 | Opći prihodi |
|  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje nef.imovine |

Za cestu Sirač – Bijela  planira se izrada projektne dokumentacije.

Rok završetka radova 2021.g

| Odvojak u Kipu - prema Tutiću (R753) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 150.000,00 | 90.000,00 | -60.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 150.000,00 | 90.000,00 | -60.000,00 | / |
| Troškovi građevinskih radova | 150.000,00 | 90.000,00 | -60.000,00 | Ostali prihod po posebnim namjenama |

Odvojak u Kipu obuhvaća:

- postavljanje tamponskog sloja na dijelu ulice

- asfaltiranje

- izrada bankina

Rok završetka radova 2021.g

1.3.Javna rasvjeta

| Izgradnja javne rasvjete (R183) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 120.000,00 | 50.000,00 | -70.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 120.000,00 | 50.000,00 | -70.000,00 | / |
| Troškovi građevinskih radova | 0,00 | 45.000,00 | 45.000,00 | Opći prihodi |
|  | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
|  | 20.000,00 | 5.000,00 | -15.000,00 | Pomoći-kompenzacijske mjere |

Javna rasvjeta obuhvaća:

- zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

- Rok završetka radova: studeni 2021.g.

1.4. Groblja

| Groblje Miljanovac (R679) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | / |
| Troškovi građevinskih radova | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | Ostali prihod po posebnim namjenama |

Planira se  dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju.

Rok završetka radova 2021.g

| Groblje Šibovac (R 791) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | 33.000,00 | 13.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | 33.000,00 | 13.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | 33.000,00 | 13.000,00 | Ostali prihodi |

Groblje Šibovac obuhvaća:

- Sanaciju vanjskog stepeništa

- Sanacija puta

Rok završetka radova 2021.g

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Branimir Miler, oec.)

| Program građenja | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Povećanje/smanjenje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrvatski dom | 459.668,25 | 477.568,19 | 17.899,94 | Opći prihodi i primici, ostali prihodi |
| Zgrada Općine - tekuće i investicijsko uređenje | 350.000,00 | 505.000,00 | 155.000,00 | Opći prihodi, Prihodi od prodaje ne.fin.inovine |
| Nabava objekata | 480.000,00 | 380.000,00 | -100.000,00 | Opći prihodi |
| Rekonstrukcija i opremanje Doma Šibovac | 2.592.000,00 | 1.827.342,25 | -764.657,75 | Opći prihodi i primici, pomoći |
| Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip | 621.865,00 | 651.922,50 | 30.057,50 | Pomoći |
| Izgradnja civilne streljane | 0,00 | 125.000,00 | 125.000,00 | Pomoći |
| Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića | 0,00 | 240.000,00 | 240.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima, pomoći |
| Sanacija nogostupa u Kipu | 360.000,00 | 870.000,00 | 510.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima, pomoći |
| Izgradnja javne rasvjete | 120.000,00 | 50.000,00 | -70.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Krešimirova ulica | 0,00 | 20.270,43 | 20.270,43 | Prihod od prodaje |
| Odvojak u Kipu - prema Tutiću | 150.000,00 | 90.000,00 | -60.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Miljanovac | 10.000,00 | 15.000,00 | 5.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela | 150.000,00 | 50.000,00 | -100.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Šibovac | 20.000,00 | 33.000,00 | 13.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Ukupno | 5.313.533,25 | 5.362.103,37 | 21.570,12 |  |