# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2

URBROJ: 2111/04-01-20-_

Sirač, _._.2020.G

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj sjednici, održanoj dana  godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

| Hrvatski dom (R 606) | Kuna | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 100.000,00 | / |
| Troškovi opremanja | 100.000,00 | Opći prihodi i primici |

Planiranim sredstvima za uređenje Hrvatskog doma cilj je obnoviti kuhinju i sanitarni čvor. U sanitarnom čvoru promijeniti će se umivaonici, wc školjke, stalci i drugi sitni inventar.

Rok završetka radova 2021.g

1.1.2.Uređenje (bivše) škole Pakrani

| Škola (bivša) Pakrani (R 742,719) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | Pomoći i vlastita sredstva |

Uređenje škole Pakrani obuhvaća:

- demontažu ruševnih stupova i zidova

1.1.3.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Dom Šibovac (R 618) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 2.592.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 2.592.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 2.240.000,00 | Pomoći i vlastita sredstva |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 352.000,00 | Pomoći |

Rekonstrukcija doma Šibovac obuhvaća:

- soboslikarsko ličilački radovi

- postavljanje rukohvata na stepeništu

- postavljanje ovojnice

- postavljanje keramike

- postavljanje el.instalacija

- postavljanje grijanja

- uređenje parkirališta

- opremanje doma

Rok završetka radova 2021.g

1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Dom Kip (R 721) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 621.865,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 621.865,00 | / |
| Troškovi građenja | 599.025,00 | Pomoći |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 22.840,00 | Opći prihodi i primici |

Rekonstrukcija doma Kip obuhvaća:

- grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova

- izrada glazure na zidovima

- postavljanje toplinske izolacije

- postavljanje unutarnje stolarije

- postavljanje podnih pločica

- bojanje zidova

- postavljanje ograde na stepeništu

- postavljanje sanitarne opreme

- postavljanje i uvođenje električnih instalacija i električne opreme

Rok završetka radova 2021.g

| Izgradnja TKC Sirač | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 kn | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 50.000,00 kn | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 50.000,00 kn | Pomoći |

Projekt izgradnje TKC-a Sirač nominiran je na Europske fondove u suradnji s Općinom Velika Pisanica i prijateljskom općinom iz Mađarske. Izgradnjom se predviđa osigurati smještaj za četrdesetak učesnika pojedinih manifestacija, te turističkih posjetitelja.

1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

| Nogostup u Kipu (R 720) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 360.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 360.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 360.000,00 | Pomoći |

Sanacija nogostupa u Kipu obuhvaća:

- izrada podloge

- pripremni radovi

- asfaltiranje

Rok završetka radova 2021.g

1.2.2.Ceste

| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | Pomoći |

Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase.

Rok završetka radova 2021.g

| Ulica Kralja Zvonimira (R 702 | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškovi projektiranja | 20.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Za Ulicu Kralja Zvonimira planira se izrada projektne dokumentacije.

Rok završetka radova 2021.g

| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškvi projektne dokumentacije | 20.000,00 | Prihod od prodaje |

Za cestu Sirač – Bijela  planira se izrada projektne dokumentacije.

Rok završetka radova 2021.g

| Odvojak u Kipu (R 753) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 150.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 150.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 150.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Odvojak u Kipu obuhvaća:

- postavljanje tamponskog sloja na dijelu ulice

- asfaltiranje

- izrada bankina

Rok završetka radova 2021.g

1.3.Javna rasvjeta

| Javna rasvjeta (R 183) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 120.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 120.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 100.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 20.000,00 | Pomoći |

Javna rasvjeta obuhvaća:

- zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

- Rok završetka radova: studeni 2021.g.

1.4. Groblja

| Groblje Miljanovac (R 679) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Planira se  dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju.

Rok završetka radova 2021.g

| Groblje Šibovac (R 791) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškvi građenja | 20.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Groblje Šibovac obuhvaća:

- Sanaciju vanjskog stepeništa

Rok završetka radova 2021.g

| Groblje Kip (R 792) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / |
| Troškvi građenja | 10.000,00 | Opći prihodi i primici |

Groblje Kip obuhvaća:

- opremanje kuhinje

Rok završetka radova 2021.g

2.GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| Izgradnja trafostanice | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 100.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 100.000,00 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |

Pokrenut je postupak  izvlaštenja, odnosno promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla  otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara, te osigurati  izgradnju trafostanice cca 350 m kabela s potrebnom količinom KWH struje.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

| Program građenja | Ukupna vrijednost investicije | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Hrvatski dom (R 606) | 100.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Škola (bivša) Pakrani (R 742,719) | 20.000,00 kn | Pomoći i vlastita sredstva |
| Dom Šibovac (R 618) | 2.592.000,00 kn | Pomoći i vlastita sredstva |
| Dom Kip (R 721) | 621.865,00 kn | Opći prihodi i primici, pomoći |
| Nogostup u Kipu (R 720) | 360.000,00 kn | Pomoći |
| Izgradnja TKC Sirač | 50.000,00 kn | Pomoći |
| Javna rasvjet (R 183) | 120.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima, pomoći |
| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | 20.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima, pomoći |
| Ulica Kralja Zvonimira (R 702) | 20.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | 20.000,00 kn | Prihod od prodaje |
| Odvojak u Kipu (R 753) | 150.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Miljanovac (R 679) | 10.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Šibovac (R 791) | 20.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Kip (R 792) | 10.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Izgradnja trafostanice | 100.000,00 kn | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| Ukupno | 4.213.865,00 kn |  |

# Text boxes

NACRT