# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/19-01/3

URBROJ: 2111/04-01-20-3

Sirač, 16.12.2020.

Temeljem članka 67., 68. i 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj  32.sjednici, održanoj dana 16.12.2020. godine, donijelo je

II.IZMJENE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

|  | 1.izmjene | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Hrvatski dom (R723 i 606) |
| Ukupna vrijednost investicije | 418.000,00 | 639.750,00 | 1.057.750,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 418.000,00 | 639.750,00 | 1.057.750,00 | / |
| KLIMATIZACIJA (R723) | 368.000,00 | 0,00 | 368.000,00 | / |
| Građevinski radovi (723/2) | 190.060,00 | -155.644,07 | 65.000,00 | 110 - Opći prihodi i primici |
|  |  | 95.000,00 | 95.000,00 | 520 - Pomoći (sufinanciranje) MRRFEU |
|  | 169.940,00 | 60.644,07 | 200.000,00 | 420 – Šumski doprinos |
| Nadzor | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 110 - Opći prihodi i primici |
| TOPLINSKA OVOJNICA (R606) | 50.000,00 | 639.750,00 | 689.750,00 |  |
| Građevinski radovi | 50.000,00 | -21.250,00 | 28.750,00 | 110 - Opći prihodi i primici |
|  | 0 | 200.000,00 | 200.000,00 | 520 - Pomoći (sufinanciranje) MRRFEU |
|  | 0 | 445.000,00 | 445.000,00 | 528 - Pomoći iz državnog proračuna |
| Nadzor | 0 | 16.000,00 | 16.000,00 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |

Planiranim sredstvima za uređenje Hrvatskog doma cilj je postaviti klimatizaciju i ventilaciju, te napraviti energetsku obnovu zgrade Hrvatskog doma tj izrada toplinske izolacije na vanjskim zidovaima..

Rok završetka radova 2020.g

1.1.2.Uređenje (bivše) škole Pakrani

| Škola (bivša) Pakrani (R 719) | Plan | povećanje - smanjene | Novi plan | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi rekonstukcije građevine | 75.000,00 | -75.000,00 | 0,00 | Pomoći i vlastita sredstva |

Uređenje škole Pakrani, investicija se prenosi u slijedeću 2021. godinu.

1.1.3. Adaptacija i uređenje prostora streljane

| Adaptacija streljane | Plan | povećanje - smanjene | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 | / |
| Troškovi za ventilaciju i odvlaživanje prostora (R670) | 8.010,00 | 0,00 | 8.010,00 | Opći prihodi i primici Pomoći |

1.1.4. Adaptacija i uređenje prostora u potkrovlju općine za buduću arhivu

| Arhiva (Zgrada Općine) | Plan | povećanje - smanjene | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 70.000,00 | -27.500,00 | 42.500,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 70.000,00 | -27.500,00 | 42.500,00 | / |
| I faza uređenja prostora potkrovlja (R786) | 70.000,00 | -27.500,00 | 42.500,00 | Opći prihodi i primici Pomoći |

Saniran je dimnjak i izrađen poda na tavanskom prostoru odnosno prostoru koji će se prenamjeniti za potrebe arhive.

1.1.5.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Dom Šibovac (R 618) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 3.791.250,00 | 2.154.825,00 | 1.900.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 3.791.250,00 | 2.154.825,00 | 1.900.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 0,00 | 389.425,00 | 389.425,00 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |
|  | 3.700.000,00 | -2.244.425,00 | 1.455.575,00 | 523 - Pomoći 85% EU |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata | 91.250,00 | -36.250,00 | 55.000,00 | 523 - Pomoći 85% EU |

Rekonstrukcija doma Šibovac obuhvaća:

- demontaža, utovar i otpremanje staroga crijepa na deponiju,

- demontaža krovne konstrukcije, letvi, limarije utovar i otpremanje na deponij,

- rušenje stropne konstrukcije,

- demontaža podnih obloga,

- razbijanje betonskih ploča,

- rušenje zidova, dimnjaka, stubišta,

- vađenje postojećih temelja,

- iskop zemlje,

- demontaža pozornice i kulisa na pozornici.

- betoniranje temelja, podnih ploča, stubišta, greda, vijenaca,

- postavljanje betonskog čelika,

- zidanje novih zidova, izrada izolacije,

- izrada krovne konstrukcije,

- letvanje krova,

- postavljanje parapropusne folije,

- pokrivanje 120 m2 krova crijepom,

- ugradnja vanjske stolarije na prednjem dijelu doma.

Rok završetka radova 2021.g

1.1.6. Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Dom Kip (R 721) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 600.000,00 | 16.000,00 | 616.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 600.000,00 | 16.000,00 | 616.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 0,00 | 127.169,07 | 127.169,07 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |
|  | 0,00 | 438.877,00 | 438.877,00 | 520 - Pomoći - kom.mjere |
|  | 600.000,00 | 566.046,07 | 33.953,93 | 110 - Opći prihodi i primici |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 | Opći prihodi i primici |

1.1.7. Izgradanja Turističko – kulturnog centra Sirač

| Izgradnja TKC Sirač (R 631) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 500.000,00 | -500.000,00 | 0,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |

1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

| Sanacija nogostupa u Kipu (R720) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi projektiranja | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Sanacija nogostupa u Kipu prebacuje se u sljedeću 2021.g.

Rok završetka radova 2021.g

| Most na Željnjaku (R746) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 750.000,00 | -400.000,00 | 350.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 750.000,00 | -400.000,00 | 350.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 750.000,00 | -600.000,00 | 150.000,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 0,00 | 200.000,00 | 200.000,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Ulaganje na tuđu imovinu.

1.2.2.Ceste

| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 190.000,00 | -27.360,00 | 162.640,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 190.000,00 | -27.360,00 | 162.640,00 | / |
| Troškovi građenja | 190.000,00 | -27.360,00 | 162.640,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |

Za cestu Pakrani-Bijela-Borki izrađen je projekt.

Rok završetka radova 2021.g

| Krešimirova ulica (R703) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 80.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 80.000,00 | 0,00 | 131.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 0 | 51.000,00 | 131.000,00 | 110 – Opći prihodi i primici |

U Krešimirovoj ulici su izvršeni radovi asfaltiranja, betoniranja parking i ugradnja odvodnje površinskih voda.

| Odvojak u Kipu (R753) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 35.000,00 | -35.000,00 | 0,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Radovi na odvojku u Kipu su prebačeni u sljedeću godinu 2021.

| Ulica Nikole Tesle (R701) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 333.700,00 | 0,00 | 333.700,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 333.700,00 | 0,00 | 333.700,00 | / |
| Troškovi građenja | 292.900,00 | 0,00 | 292.900,00 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |
|  | 32.300,00 | 0,00 | 32.300,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
| Nadzor | 8.500,00 | 0,00 | 8.500,00 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |

U Ulici Nikole Tesle izvršeni su radovi asfaltiranja.

Rok završetka radova 2021.g

| Izgradanja ceste u Radićevoj - odvojak prema Ajmanu (R661) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 70.000,00 | 18.000,00 | 88.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 70.000,00 | 18.000,00 | 88.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 0,00 | 18.000,00 | 18.000,00 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |

Na odvojku prema Ajmanu (Radićeva ) izvedeni su radovi asfaltiranja.

1.3.Javna rasvjeta

| Izgradnja javne rasvjete (R183) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 264.000,00 | -264.000,00 | 0,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 264.000,00 | -264.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi projektiranja | 62.882,00 | -62.882,00 | 0,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 201.118,00 | -201.118,00 | 0,00 | 420 - Ostali prihodi po posebnim propisima |

Javna rasvjeta se planira u sljedećoj godini 2021.g

Rok završetka radova: studeni 2021.g.

  - Groblja

| Groblje Miljanovac (R679, 790) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 287.000,00 | -45.990,00 | 241.010,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 287.000,00 | -45.990,00 | 241.010,00 | / |
| Troškovi građenja | 116.529,00 | 22.431,00 | 108.960,00 | 110 - Opći prihodi i primici |
|  | 20.000,00 | -20.000,00 | 0,00 | 412- Komunalna naknada |
|  | 143.471,00 | -143.471,00 | 0,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 0 | 96.420,00 | 96.420,00 | 528 - Pomoći državnog proračuna |
| Nadzor | 7.000,00 | -7.000,00 | 0,00 | 520 - Pomoći-komp.mjere |
|  | 0 | 5.630,00 | 5.630,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Radovi na izgradnji mrtvačnice obuhvaćaju kopanje, postavljanje temelja, žbukanje, postavljanje krova, kopanje bunara i dr.

| Groblje Bijela (R659) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | -10.000,00 | 0,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Na Groblju Bijela su radovi prebačeni za sljedeću godinu 2021.

Rok završetka radova 2021.g

| Groblje Šibovac (R791) | Plan | povećanje - smanjenje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Na Groblju Šibovac se obavljaju radovi kopanja bunara.

| Groblje Kip (R792) | Plan | povećanje - smanjenje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 110 - Opći prihodi i primici |

Na Groblju Kip se obavljaju radovi kopanja bunara.

| Opremanje groblja - parkiralište uz groblje Sirač (R799, 800) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 180.000,00 | -54.900,00 | 125.100,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 180.000,00 | -54.900,00 | 125.100,00 | / |
| Troškovi građenja | 180.000,00 | -87.215,93 | 43.300,00 | 110 - Opći prihodi i primici |
|  | 0 | 32.315,93 | 49.484,07 | 420 -Ostali prihodi po posebnim propisima |

Na groblju Sirač uređivan je parking na kojem su vršeni radovi razgrtanja kamenog materijala.

1.5. Parkovi

1.5.1. Park Branitelja Sirač

| Uređenje Parka branitelja Sirač (R 716) | Plan | povećanje | Novi plan | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - smanjene |  |  |
| Ukupna vrijednost investicije | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2020.g | 213.000,00 | 0,00 | 213.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 110 - Opći prihodi i primici |
|  | 186.000,00 | 0,00 | 186.000,00 | 524 - Pomoći |

U Parku branitelja Sirač izvedeni su radovi asfaltiranja i postavljanja rubnjaka.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)