# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/19-01/3

URBROJ: 2111/04-01-19-1

Sirač, 20.12.2019.

Temeljem članka 67., 68. i 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 24. sjednici, održanoj dana  20.12.2019. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija i izgradnja cesta, nogostupa i mosta u Siraču (R661, 720, 586, 701, 703, 753, 746)

Ukupna vrijednost investicija je cca: 1.177.000,00 kn

Planirana sredstva 2019.g.: 1.177.000,00 kn

1.1 Rekonstrukcija i modernizacija mosta na Željnjaku u iznosu od 750.000,00 kn (R746). Dovršetak izgradnje ceste u ulici Stjepana Radića – odvojak prema Ajmanu u iznosu od 70.000,00 kn. Dovršetak ulice Nikole Tesle u iznosu od 52.000,00 kn. Produžetak i asfaltiranje dijela Krešimirove ulice  (R703) u iznosu od 80.000,00 kn. Asfaltiranje odvojka u Kipu prema Tutiću (R753) u iznosu 35.000,00 kn. Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste Pakrani – Bijela – Borki (R586) u iznosu od 190.000,00 kn.

- Rekonstrukcija i izgradnja novog mosta na Željnjaku zajedničko je financiranje Županijske uprave za ceste. Vrijednost projekta je 1.500.000,00 kuna. Općina Sirač učestvuje s 50%.

- Rok završetka radova: rujan 2020. godine

- Dovršetak uređenja odvojka u Radićevoj ulici - odvojak prema Ajmanu u iznosu od 70.000,00 kuna (postavljanje tampona 20-25 cm i 6 cm asfalta s valjanjem na 5 cm, te asfaltiranje bankina).

Početak radova je u 2019. godini.

Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Dovršetak radova u ulici Nikole Tesle, odnosno spajanje drugog izlaza/ulaza na županijsku cestu.

- Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Produžetak Krešimirove ulice - radovi će se sastojati od iskopa postojeće kolničke konstrukcije, iskop zemljane podloge, izrada tamponskog i asfaltnog sloja u dužini od 150 m i širini 4 m. Izrada bankina.

- Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Sanacija i asfaltiranje dijela ulice u Kipu - odvojak  prema Tutiću u dužini 150 m i širini 4 m. Postavljanje tamponskog sloja na dijelu ulice te asfaltiranje i izrada bankina.

Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste Pakrani – Bijela – Borki

Rok izrade projekta: ožujak 2020. godine

Potrebna sredstva osigurana su u Proračuna Općine Sirač iz šumskog doprinosa,  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te iz tekućih i kapitalnih pomoći u ukupnom iznosu od 1.177.000,00 kuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Ukupna vrijednost investicije cca: 150.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 150.000,00 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (odvojak u Radićevoj prema Lukaču i Ajmanu, ulica Nikole Tesle i Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

U 2020. godini će ići novi energetski pregled javne rasvjete.

Rok završetka radova: studeni 2020.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 150.000,00 kuna (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29) šumski doprinosi i pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca: 158.000,00 kn

Planirana sredstva 2019.g.: 158.000,00 kn

Opis poslova: rekonstrukcija plinskih priključaka u Tomislavovoj ulici (158.000,00 kn).

Rok završetka radova: prosinac 2020.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 158.000,00 kn iz sredstava šumskog doprinosa (P-29).

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i mrtvačnice

1.Mrtvačnica Bijela (R659)

Vrijednost investicije cca: 10.000,00 kn

Planirana sredstva 2020. godine: 10.000,00 kn

Opis poslova: Planira se  dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju Bijela kako se isti priveo funkciji mrtvačnice (postavljanje pločica i izrade prilaznog puta).

Završetak radova: rujan 2020.

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izgradnja trafo-stanice i prostorno uređenje poduzetničke zone Lanara

1. Izgradnja trafo-stanice (R622) u iznosu 100.000,00 kuna

2. Dokumenti prostornog uređenje (R754) u iznosu od 50.000,00 kuna

3. Otkup zemljišta u poduzetničkoj zoni (R588) u iznosu od 120.000,00 kuna

Planirana sredstva 2020. godine: 270.000,00 kn

Pokrenut je postupak  izvlaštenja, odnosno promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla  otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara, te osigurati  izgradnju trafostanice s potrebnom količinom KWH struje.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač iz tekućih pomoći državnog proračuna i od prihoda prodaje nefinancijske imovine.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

(u kunama)

| Red.br. | Naziv | Plan za 2020.g. |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija Radićeva - odvojak do Ajmana (R661) | 70.000,00 |
| 2. | Rekonstrukcija (dovršetak) ulica Nikole Tesle (R701) | 52.000,00 |
| 3. | Rekonstrukcija i produžetak Krešimirove ulice (R703) | 80.000,00 |
| 4. | Asfaltiranje odvojka u Kipu (prema Tutiću) (R753) | 35.000,00 |
| 5. | Izrada gl. projekta za rekonstrukciju ceste Pakrani-Bijela Borki (R586) | 190,000,00 |
| 6. | Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183) | 150.000,00 |
| 7. | Izgradnja plinovoda (R202) | 158.000,00 |
| 8. | Rekonstrukcija i sanacija mrtvačnice Bijela (R659) | 10.000,00 |
| 9. | Izgradnja grobnih okvira (R186) | 80.000,00 |
| 10. | Izgradnja poduzetničke zona Lanara: otkup zemljišta u zoni (588), trafostanice u poduzetničkoj zoni (R622) i dokumenti prostornog uređenja (R754) | 270.000,00 |
| UKUPNO: | 1.095.000,00 |