# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/18-01/4

URBROJ: 2111/04-01-19-2

Sirač, 21.03.2019.

Temeljem članka 67., 68. i 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 17. sjednici, održanoj dana  21.03.2019. godine, donijelo je

I. IZMJENE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2019. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija i izgradnja ulica, parkirališta i nogostupa u Siraču i Kipu  (R444, 660, 661,700, 680, 701,702, 703, 704, 705, 712, 714, 720)

Ukupna vrijednost investicija je cca: 768.810,00 povećava se za 150.250,00 kn

Novi planirana sredstva za 2019.g.: 919.060,00 kn

  - Opis poslova: planira se rekonstrukcija desetak ulica na Općini Sirač u vrijednosti 919.060,00 kn

(R444,660, 661,700,680,701,702, 703,704,712, 714, 720)

Radovi će se sastojati od iskopa postojeće kolničke konstrukcije, iskop zemljane podloge, izrada tamponskog i asfaltnog sloja u dužini i širini postojeće ulice. Izrada bankina.

  - (R-705) Opis poslova: planira se rekonstrukcija nogostupa na području općine na najkritičnijim mjestima gdje je nogostup u derutnom stanju.

Rok završetka radova: prosinac 2019.g.

Potrebna sredstva osigurati će se ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29) šumski doprinos u iznosu 418.000,00 kuna, pozicije  (P-59) naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 24.000,00 kuna i pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog Proračuna u iznosu od 477.060,00 kn.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Ukupna vrijednost investicije cca: 100.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 100.000,00 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

Rok završetka radova: studeni 2018.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kuna (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29) šumski doprinos u iznosu od 32.000,00 kn i sa pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 68.000,00 kn.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda (R202 i R710)

Ukupna vrijednost investicije cca: 240.000,00 kn - 120.000,00 kuna= Novi plan  je 120.000,00 kuna

Planirana sredstva 2019.g.: 240.000,00 kn smanjuju se za 120.000,00 kuna

Opis poslova: izmjena plinovoda u Nikole Tesle  (85.000,00 kn) te plinskih priključaka u Tomislavovoj ulici (35.000,00 kn).

Rok završetka radova: prosinac 2019.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 240.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-25) naknada za eksploataciju mineralnih sirovina u iznosu od 100.000,00 kuna, sa pozicije (P-29) šumski doprinos u iznosu od 20.000,00 kn.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

- Mrtvačnica Pakrani (R627)

Vrijednost investicije cca: 40.000,00 kuna

Planirana sredstva 2019. godine: 40.000,00 kuna

Opis poslova: planira se rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju Pakrani kako bi se isti priveo funkciji mrtvačnice.

Završetak radova: kolovoz 2019.

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-38) naknada za održavanje groblja u iznosu od 40.000,00 kn.

- Mrtvačnica Bijela (R659)

Vrijednost investicije cca: 60.000,00 kn

Planirana sredstva 2019. godine: 60.000,00 kn

Opis poslova: Planira se rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju Bijela kako se isti priveo funkciji mrtvačnice.

Završetak radova: kolovoz 2019.

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-38) naknada za održavanje groblja u iznosu od 37.090,00 kn i sa pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 22.910,00 kuna.

- Mrtvačnica Miljanovac (R678)

Vrijednost investicije cca:67.500,00 kuna umanjuje se za dokumentaciju u iznosu od 4.500,00 kn

Novi plan za 2019. godinu: 63.000,00 kn

Opis poslova: Planira se ishoditi građevinska dozvola za izgradnju predmetne mrtvačnice te izgraditi ista.

Završetak radova: studeni 2019. g.

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 63.000,00 kuna.

- Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 80.000,00 kn

Planirana sredstva 2019.g.: 80.000,00 kn

Ugovor o izgradnji grobnih okvira.

Opis poslova: izgradnja 16 grobnih okvira za dvije osobe (širine 80 cm i dužine 200 cm)  i izgradnja 8 grobnih okvira za 4 osobe (širine 240 cm dužine 200 cm) sa stazama oko istih.

Rok završetka radova: rujan 2019.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 80.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-52) prihodi od prodaje grobnica u iznosu od 10.200,00 kn, sa pozicije (P-42) usluge ukopa 26.000,00 kn, sa pozicije (P-40) naknada za izradu grobnih okvira i spomenika u iznosu od 5.200,00 kn, sa pozicije (P-39) rezervacija grobnog mjesta u iznosu od 12.000,0 kn i sa pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 26.600,00 kuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni Lanara

- Izgradnja trafo-stanice (R622)

Vrijednost investicije cca: 300.000,00 kn

Planirana sredstva 2019. godine: 300.000,00 kn umanjuju se za 275.000,00 kn, novi plan je 25.000,00 kn.

Uslijed upućenog pisma namjere za otkup parcele u Poduzetničkoj zoni Lanara potrebno je osigurati struju u istoj u tu svrhu pokrenut je postupak izgraditi trafostanicu.

Zbog rješavanja problema sa zemljištem pokrenut je postupak izmjene prostornog plana, te dok to ne bude riješeno navedena sredstva smanjujemo te ostaju planirana sredstva za izrada EOTRP-a

Potrebna sredstva osigurana su (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 25.000,00 kuna.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

| Red.br. | Naziv | Plan za 2019.g. (kn) | povećanje/ -smanjene | Novi plan 2019.g. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444) | 10.810,00 | - | 10.810,00 |
| 2. | Rekonstrukcija Radićeva - odvojak do Ajmana (R661) | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| 3. | Rekonstrukcija Miljanovac od Košnjara – projekti (R700) | 10.000,00 | - | 10.000,00 |
| 4. | Izgradnja parkirališta (zgrada općine) (R680) | 200.000,00 | -35.000,00 | 165.000,00 |
| 5. | Rekonstrukcija ul.Nikole Tesle (R701 i R712) | 181.000,00 | +14.250,00 | 195.250,00 |
| 6. | Rekonstrukcija ul. Kralja Zvonimira (R702) | 75.000,00 | - | 75.000,00 |
| 7. | Rekonstrukcija i produžetak Krešimirove ulice (R703) | 75.000,00 | - | 75.000,00 |
| 8. | Rekonstrukcija i produžetak ul. Augusta Šenoe (R704) | 32.000,00 | - | 32.000,00 |
| 9. | Rekonstrukcija Tomislavove ulice | 75.000,00 | - | 75.000,00 |
| 10. | Rekonstrukcija i sanacija nogostupa | 50.000,00 | +31.000,00 | 81.000,00 |
| 11. | Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183) | 100.000,00 | - | 100.000,00 |
| 12. | Izgradnja plinovoda (R202) | 240.000,00 | -120.000,00 | 120.000,00 |
| 13. | Rekonstrukcija i sanacija mrtvačnice Pakrani | 40.000,00 | - | 40.000,00 |
| 14. | Rekonstrukcija i sanacija mrtvačnice Bijela | 60.000,00 | - | 60.000,00 |
| 15. | Izgradnja mrtvačnice u Miljanovcu | 67.500,00 | -4.500,00 | 63.000,00 |
| 16. | Izgradnja grobnih okvira (R186) | 80.000,00 | - | 80.000,00 |
| 17. | Izgradnja trafostanice u poduzetničkoj (R622) | 300.000,00 | -275.000,00 | 25.000,00 |
| 18. | Izgradnja ceste u Radićevoj prema Lukaču | 0,00 | +140.000,00 | 140.000,00 |
| UKUPNO: | 1.656.310,00 | -249.250,00 | 1.407.060,00 |