# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/19-01/3

URBROJ: 2111/04-01-20-2

Sirač, 24.03.2020.

Temeljem članka 67., 68. i 69. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj  26. sjednici, održanoj dana 24.03.2020. godine, donijelo je

- IZMJENA PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija i izgradnja cesta, nogostupa i mosta u Siraču (R661, 720, 586, 701, 703, 753, 746)

Ukupna vrijednost investicija se povećava sa 1.177.000,00 kn za 281.700,00kn

Planirana sredstva 2020.g.: 1.458.700,00 kn

1.1 Rekonstrukcija i modernizacija mosta na Željnjaku u iznosu od 750.000,00 kn (R746). Dovršetak izgradnje ceste u ulici Stjepana Radića – odvojak prema Ajmanu (R701) u iznosu od 70.000,00 kn. Dovršetak ulice Nikole Tesle u iznosu od 52.000,00 kn povećava se za 281.700,00kn. Produžetak i asfaltiranje dijela Krešimirove ulice  (R703) u iznosu od 80.000,00 kn. Asfaltiranje odvojka u Kipu prema Tutiću (R753) u iznosu 35.000,00 kn. Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste Pakrani – Bijela – Borki (R586) u iznosu od 190.000,00 kn.

- Rekonstrukcija i izgradnja novog mosta na Željnjaku zajedničko je financiranje Županijske uprave za ceste. Vrijednost projekta je 1.500.000,00 kuna. Općina Sirač učestvuje s 50%.

- Rok završetka radova: rujan 2020. godine

- Dovršetak uređenja odvojka u Radićevoj ulici - odvojak prema Ajmanu u iznosu od 70.000,00 kuna (postavljanje tampona 20-25 cm i 6 cm asfalta s valjanjem na 5 cm, te asfaltiranje bankina).

Početak radova je u 2019. godini.

Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Dovršetak radova u ulici Nikole Tesle, odnosno spajanje drugog izlaza/ulaza na županijsku cestu. Povećava se vrijednost investicije zbog većeg obima građevinskih radova (nadzor i tehnička dokumentacija).

- Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Produžetak Krešimirove ulice - radovi će se sastojati od iskopa postojeće kolničke konstrukcije, iskop zemljane podloge, izrada tamponskog i asfaltnog sloja u dužini od 150 m i širini 4 m. Izrada bankina.

- Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Sanacija i asfaltiranje dijela ulice u Kipu - odvojak  prema Tutiću u dužini 150 m i širini 4 m. Postavljanje tamponskog sloja na dijelu ulice te asfaltiranje i izrada bankina.

Rok završetka radova: listopad 2020. godine

- Izrada glavnog projekta za rekonstrukciju ceste Pakrani – Bijela – Borki

Rok izrade projekta: ožujak 2020. godine

Potrebna sredstva osigurana su u Proračuna Općine Sirač iz šumskog doprinosa,  naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru te iz tekućih i kapitalnih pomoći u ukupnom iznosu od 1.177.000,00 kuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Ukupna vrijednost investicije od 150.000,00 kn se povećava za 114.000,00 kn.

Planirana sredstva 2020.g.: 264.000,00 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (odvojak u Radićevoj prema Lukaču i Ajmanu, ulica Nikole Tesle i Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

U 2020. godini će ići novi energetski pregled javne rasvjete.

Rok završetka radova: studeni 2020.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 264.000,00 kuna (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29) šumski doprinosi i pozicije (P-8) tekuće pomoći iz državnog proračuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca: 158.000,00 kn

Planirana sredstva 2019.g.: 158.000,00 kn

Opis poslova: rekonstrukcija plinskih priključaka u Tomislavovoj ulici i okončana situacija za Baricu (158.000,00 kn).

Rok završetka radova: prosinac 2020.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 158.000,00 kn iz sredstava šumskog doprinosa (P-29).

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i mrtvačnice

1.Mrtvačnica Bijela (R659)

Vrijednost investicije cca: 10.000,00 kn

Planirana sredstva 2020. godine: 10.000,00 kn

Opis poslova: Planira se  dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju Bijela kako bi se isti priveo funkciji mrtvačnice (postavljanje pločica i izrade prilaznog puta).

Završetak radova: rujan 2020.

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

2.Groblje Miljanovac (R679, R790)

Vrijednost investicije cca: 287.000,00kn

Planirana sredstva cca: 287.000,00kn

Opis poslova: Izgradnja mrtvačnice i bunara.

Završetak radova: rujan 2020.g

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

3.Groblje Šibovac (R791)

Vrijednost investicije cca: 30.000,00kn

Planirana sredstva cca: 30.000,00kn

Opis poslova: Izgradnja bunara.

Završetak radova: rujan 2020.g

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

4.Groblje Kip (R792)

Vrijednost investicije cca: 30.000,00kn

Planirana sredstva cca: 30.000,00kn

Opis poslova: Izgradnja bunara.

Završetak radova: rujan 2020.g

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

5. Parkiralište Groblja Sirač (R561)

Vrijednost investicije cca: 180.000,00kn

Planirana sredstva cca: 180.000,00kn

Opis poslova: Izgradnja parkirališta uz groblje.

Završetak radova: travanj 2020.g

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – izgradnja trafo-stanice i prostorno uređenje poduzetničke zone Lanara

1. Izgradnja trafo-stanice (R622) u iznosu 100.000,00 kuna

2. Dokumenti prostornog uređenje (R754) u iznosu od 50.000,00 kuna

3. Otkup zemljišta u poduzetničkoj zoni (R588) u iznosu od 120.000,00 kuna

Planirana sredstva 2020. godine: 270.000,00 kn

Pokrenut je postupak  izvlaštenja, odnosno promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla  otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara, te osigurati  izgradnju trafostanice s potrebnom količinom KWH struje.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač iz tekućih pomoći državnog proračuna i od prihoda prodaje nefinancijske imovine.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – domovi

- Hrvatski dom

Vrijednost investicije cca: 418.000,00kn

Planirana sredstva cca: 418.000,00kn

Opis poslova: Ugradnja klimatizacije

Završetak radova: lipanj 2020.

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

- Dom Šibovac

Vrijednost investicije cca: 3.791.250,00kn

Planirana sredstva cca: 3.791.250,00kn

Opis poslova: rekonstrukcija doma Šibovac (građevinski radovi, nadzor)

Završetak radova: 2021.g

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

- Dom Kip

Vrijednost investicije cca: 616.000,00kn

Planirana sredstva cca: 616.000,00kn

Opis poslova: rekonstrukcija doma Kip, 1.faza (građevinski radovi, nadzor)

Završetak radova: svibanj 2020.

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

- Pakra – prostor za udruge

Vrijednost investicije cca: 477.000,00kn

Planirana sredstva cca: 477.000,00kn

Opis poslova: završna faza

Završetak radova: lipanj 2020.

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

- Arhiva (Zgrada Općine)

Vrijednost investicije cca: 70.000,00kn

Planirana sredstva cca: 70.000,00kn

Opis poslova: Građevinski radovi izgradnje Arhive.

Završetak radova: studeni 2020.g

Potrebna sredstva osigurana su iz poreza i prireza Proračuna Općine Sirač.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

(u kunama)

| RB | Naziv | Plan za 2020.g. | 1.izmjena plana za 2020. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija Radićeva - odvojak do Ajmana (R661) | 70.000,00 | / |
| 2. | Rekonstrukcija (dovršetak) ulica Nikole Tesle (R701) | 52.000,00 | 333.700,00 |
| 3. | Rekonstrukcija i produžetak Krešimirove ulice (R703) | 80.000,00 | / |
| 4. | Asfaltiranje odvojka u Kipu (prema Tutiću) (R753) | 35.000,00 | / |
| 5. | Izrada gl. projekta za rekonstrukciju ceste Pakrani-Bijela Borki (R586) | 190,000,00 | / |
| 6. | Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183) | 150.000,00 | 264.000,00 |
| 7. | Izgradnja plinovoda (R202) | 158.000,00 | / |
| 8. | Rekonstrukcija i sanacija mrtvačnice Bijela (R659) | 10.000,00 | / |
| 9. | Izgradnja Mrtvačnice Miljanovac i bunara (T679,790) | / | 287.000,00 |
| 10. | Izgradnja bunara na groblju Šibovac (R791) | / | 30.000,00 |
| 11. | Izgradnja bunara na groblju Kip (R792) | / | 30.000,00 |
| 12. | Parkiralište na groblju Sirač | / | 180.000,00 |
| 13. | Hrvatski dom (R723,606) | / | 418.000,00 |
| 14. | Dom Šibovac (R618) | / | 3.791.250,00 |
| 15. | Dom Kip (R721) | / | 616.000,00 |
| 16. | Pakra – prostor udruga (R657) | / | 477.000,00 |
| 17. | Arhiva (zgrada Općine) (R786) | / | 70.000,00 |
| 18. | Izgradnja grobnih okvira (R186) | 80.000,00 | / |
| 19. | Izgradnja poduzetničke zona Lanara: otkup zemljišta u zoni (588), trafostanice u poduzetničkoj zoni (R622) i dokumenti prostornog uređenja (R754) | 270.000,00 | / |
| UKUPNO: | 1.095.000,00 | 7.389.950,00 |