# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2

URBROJ: 2111/04-01-21-3

Sirač, 01.02.2021.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 34. sjednici, održanoj dana 01.02.2021.  godine, donijelo je

- IZMJENE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

| Hrvatski dom (R 606) | Plan za 2021.g | I. Izmjene plana za 2021.g | Povećanje | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 | 459.668,25 | 359.668,25 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 100.000,00 | 459.668,25 | 359.668,25 | / |
| Troškovi opremanja | 100.000,00 | 0,00 | -100.000,00 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja - radovi | 0,00 | 282.605,75 | 282.605,75 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja - nadzor | 0,00 | 8.062,50 | 8.062,50 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja nadstrešnice - radovi | 0,00 | 165.000,00 | 165.000,00 | 65.000,00 - Opći prihodi i primici |
|  |  |  |  | 100.000,00 - Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Troškovi građenja nadstrešnice - nadzor | 0,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | Opći prihodi i primici |

Prvim izmjenama plana proračuna za 2021.g dovršavaju se radovi na adaptaciji ovojnice zgrade Hrvatskog doma. Izvršenje radova bilo je planirano u prošloj 2020.g no zbog loših vremenskih prilika nisu obavljeni te su dovršeni u siječnju. Kako bi vanjsko uređenje Hrvatskog doma bilo kompletirano potrebno je izraditi još i nadstrešnicu.

Rok završetka radova 2021.g

1.2.Nogostupi i ceste

| Ulica Kralja Zvonimira (R 702 | Plan 2021.g | I. Izmjene plana 2021.g | Povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | 483.250,00 | 463.250,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | 483.250,00 | 463.250,00 | / |
| Troškovi projektiranja | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Troškovi izrade tehničke dokumentacije | 0,00 | 31.250,00 | 31.250,00 | 26.250,00 – Opći prihodi 5.000,00 – Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Troškovi građenja - radovi | 0,00 | 440.000,00 | 440.000,00 | 290.000,00 – Opći prihodi |
|  |  |  |  | 150.000,00 – Pomoći iz državnog proračuna |
| Troškovi građenja - nadzor | 0,00 | 12.000,00 | 12.000,00 | Opći prihodi i primici |

Za Ulicu Kralja Zvonimira planirala se izrada projektne dokumentacije no realizirat će se i rekonstrukcija ulice (priprema, nasipavanje, asfaltiranje i izrada kanala) cca 1.100 m2.

Rok završetka radova 2021.g

| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | Plan 2021.g | I.Izmjene plana 2021.g | Povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | 150.000,00 | 130.000,00 | / |
| Troškvi projektne dokumentacije | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Prihod od prodaje |
| Troškovi građenja - radovi | 0,00 | 130.000,00 | 130.000,00 | Opći prihodi i primici |

Za cestu Sirač – Bijela  planira se izrada projektne dokumentacije te sanacija ceste sukladno dokumentaciji.

Rok završetka radova 2021.g

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

| Program građenja | Plan 2021.g | I.Izmjene plana | Povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hrvatski dom (R 606) | 100.000,00 kn | 459.668,25 | 359.668,25 | Opći prihodi i primici |
| Ulica Kralja Zvonimira (R 702) | 20.000,00 kn | 483.250,00 | 463.250,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | 20.000,00 kn | 150.000,00 | 130.000,00 | Prihod od prodaje |
| Ukupno | 140.000,00 kn | 1.092.918,25 kn | 952.918,25 kn |  |