# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2

URBROJ: 2111/04-01-20-6

Sirač, 03.08.2021.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 3. sjednici, održanoj dana 03.08.2021.  godine, donijelo je

IV. IZMJENE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1.1.Nogostupi i ceste

1.1.1.Ceste

| Ulica Kralja Zvonimira (R702) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 483.250,00 | 523.250,00 | 20.270,43 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 483.250,00 | 523.250,00 | 20.270,43 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 31.250,00 | 31.250,00 | 20.270,43 | Ostali prihodi |
| Troškovi nadzora | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | Opći prihodi |
| Troškovi građenja | 290.000,00 | 290.000,00 | 0,00 | Opći prihodi |
|  | 0,00 | 30.000,00 | 30.000,00 | Ostali prihodi |
|  | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Prihod od prodaje |

Rekonstrukcija cijele ulice.

| Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela (R814) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 | 10.000,00 | -40.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 50.000,00 | 10.000,00 | -40.000,00 | / |
| Troškovi građevinskih radova | 30.000,00 | 0,00 | -30.000,00 | Opći prihodi |
|  | 20.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | Prihodi od prodaje nef.imovine |

Za cestu Sirač – Bijela  planira se izrada projektne dokumentacije.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Branimir Miler, oec.)

| Program građenja | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Povećanje/smanjenje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ulica Kralja Zvonimira | 483.250,00 | 523.250,00 | 40.000,00 | Prihod od prodaje, Ostali prihodi, Opći prihodi |
| Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela | 50.000,00 | 10.000,00 | -40.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Ukupno | 532.250,00 | 524.250,00 | 0,00 |  |