# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA  SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/19-01/4

URBROJ: 2111/04-01-21-3

Sirač, 09.03.2021.

Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 36. sjednici, održanoj dana  09.03.2021. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2020. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2020. godini na području Općine Sirač za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom

pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financiralo se iz sredstva Proračuna Općine Sirač ostvarenih od:

| Pozicija prihoda | Opis | Izvršeno |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2020.g |
| P-8 | Tekuće pomoći Državnog proračuna (dio kompenzacijske mjere) | 334.140,92 |
| P-103 | 110 Opći prihodi i primici | 871.652,93 |
| P-54 | 610 Namjenske donacije - zimska služba | 46.220,15 |
| P-29 | 420 Šumski doprinos | 30.000,00 |
| P-37 | 412 Komunalne naknade | 478.396,50 |
|  | UKUPNO | 1.760.410,50 |

Održavanje nerazvrstanih cesta

| 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | Planirano u 2020 | Izvršeno u 2020 | Razlika plan/izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (R775) | 70.000,00 | 56.415,01 | 13.584,99 |
| 1.2. usluga tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta (R760) | 700.000,00 | 757.125,91 | -57.125,91 |
| 1.3. horizontalna i vertikalna signalizacija (R782) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.4. zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (R772) | 120.000,00 | 46.820,15 | 73.179,85 |
| Ukupno | 891.000,00 | 860.361,07 | 30.638,93 |

Održavanje nerazvrstanih cesta vršeno je po mjesnim odborima prema potrebi. Po svakom mjesnom odboru (Mjesni odbori u Siraču: MO Donji kraj, MO Orašje, MO Grižina-Japaga, MO Pijanovo brdo, MO Barica, MO Kip, MO Šibovac, MO Miljanovac, MO Pakrani, MO Bijela i Borki).

Horizontalna i vertikalna signalizacija

Tijekom 2020.g nije bilo postavljanja novih znakova horizontalne i vertikalne signalizacije.

Zimska služba

Općina Sirač u sklopu zimske službe čisti sljedeće nerazvrstane ceste

Josipa Kozarca  		     747 m2

Augusta Šenoe 		     208 m2

Kolodvorska  			  2 001 m2

Petra Svačića 			  7 832 m2

Ljudevita Gaja 		15 200 m2

Nikole Tesle 			  1 804 m2

Kralja Zvonimira 		  3 419 m2

Ruđera Boškovića		13.000 m2

Tomislavova 			  4 000 m2

Barica				15 240 m2

Frankopanska 			  4 031 m2

Cvijetna 			  1 846 m2

Vladimira Nazora 		  3 867 m2

Sirač 				73.195 m2

Pakrani 			21 240 m2

Bijela 				21 250 m2

Borki 				30 920 m2

Miljanovac 			31 920 m2

Šibovac 			10 000 m2

Kip 				  1160 m2

UKUPNO: 		          189 685 m2

Zimska služba je izvršena s 46.220,14 kn.

| Opis | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. |
| --- | --- | --- |
|  | Sati/tone | Iznos | Sati/tone | Iznos |
| Rad kamiona ili utovarivač stroja | 75 sati | 26.250,00 kn | 13,5 sati | 4.725,00 kn |
| Sol za posipavanje | 13 tona | 16.250,00 kn | 1,4 tone | 1.750,00 kn |
| Kameni agregat 4-8mm pomiješan sa soli za posipavanje | 110 tona | 50.008,75 kn | 67,49 tona | 30.682,64 kn |
| Rad kamiona ili utovarivač stroja (komplet s ralicom i posipačem) | 90 sati | 28.125,00 kn | 29 sati | 9.062,50 kn |
| Ukupno |  | 120.633,75 kn |  | 46.220,14 kn |

Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač iz općih prihoda i primitaka, komunalne naknade, pomoći – kompenzacijske mjere, te iz tekućih pomoći iz državnog Proračuna. Osim zimske službe koja je u stopostotnom iznosu financirana od strane Hrvatskih cesta.

| 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 2.1. ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (R761) | 50.000,00 | 28.298,51 | 21.701,49 |

Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač  kroz opće prihode i primitke.

3. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA

| 3.1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | Planirano u 2020. | Izvršeno u 2020. | Razlika plan/izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1.1. ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (R763) | 310.000,00 | 201.421,50 | 108.578,50 |
| 3.1.2. ostali rashodi (R779) | 4.000,00 | 683,95 | 3.316,05 |
| 3.1.3.Ostale komunalne usluge (zbrinjavanje pasa) (R789) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Ukupno | 319.000,00 | 202.105,45 | 116.894,55 |

Za održavanje javnih zelenih površina potrebno je:

| Sirač |
| --- |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 171,43 | 211 | 36.197,05 | 195,5 | 33.561,50 |  |
|  | Trimer | 110,2 | 548 | 60.389,60 | 596 | 66.950,00 |  |
|  | Malčer | 141 | 90 | 12.690,00 | 86 | 11.700,00 |  |
|  | Puhalnik | 98,84 | 26 | 2.569,84 | 25 | 2.451,50 |  |
|  | Traktor | 200 | 2 | 400 | 2 | 400,00 |  |
|  | Ukupno | / | 877 | 112.246,49 | 904,5 | 115.063,00 |  |
| Barica |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |  |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |  |
|  | Reider | 171,55 | 45 | 7.719,75 | 25 | 4.500,00 |  |
|  | Trimer | 125 | 65 | 8.125,00 | 64 | 7.750,00 |  |
|  | Malčer | 375 | 20 | 7.500,00 | 21 | 8.700,00 |  |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Ukupno | / | 130 | 112.246,49 | 110 | 20.950,00 |  |
| Pakrani |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |  |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |  |
|  | Reider | 187,5 | 15 | 2.812,50 | 18 | 2.400,00 |  |
|  | Trimer | 125 | 35 | 4.375,00 | 42 | 4.223,00 |  |
|  | Malčer | 375 | 20 | 7.500,00 | 21 | 7.425,00 |  |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Ukupno | / | 70 | 14.687,50 | 81 | 14.048,00 |  |
| Borki |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |  |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |  |
|  | Reider | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Trimer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Malčer | 30 | 375 | 11.250,00 | 28,5 | 9.711,50 |  |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 3 | 200 | 600 | 3 | 600,00 |  |
|  | Ukupno | 33 | / | 11.850,00 | 31,5 | 10.311,50 |  |
| Bijela |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |  |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |  |
|  | Reider | 187,5 | 11 | 2.062,50 | 14 | 2.023,00 |  |
|  | Trimer | 125 | 35 | 4.375,00 | 34 | 3.774,00 |  |
|  | Malčer | 375 | 19 | 7.125,00 | 17 | 5.625,00 |  |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Ukupno |  | 65 | 13.562,50 | 65 | 11.422,00 |  |
| Kip |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |  |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |  |
|  | Reider | 187,5 | 11 | 2.062,50 | 12 | 1.911,50 |  |
|  | Trimer | 125 | 57 | 7.125,00 | 56 | 6.124,00 |  |
|  | Malčer | 375 | 10 | 3.750,00 | 8 | 2.775,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,5 | 3 | 337,5 | 3 | 292,50 |  |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Ukupno | / | 81 | 13.275,00 | 79 | 11.103,00 |  |
| Šibovac |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |  |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |  |
|  | Reider | 187,5 | 4 | 750 | 4 | 675,00 |  |
|  | Trimer | 125 | 2 | 250 | 2 | 225,00 |  |
|  | Malčer | 375 | 18 | 6.750,00 | 15 | 4.950,00 |  |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Ukupno | / | 24 | 7.750,00 | 24 | 5.850,00 |  |
| Miljanovac |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |  |
| 2.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |  |
|  | Reider | 187,5 | 11 | 2.062,50 | 13 | 1.874,00 |  |
|  | Trimer | 125 | 35 | 4.375,00 | 36,5 | 4.200,00 |  |
|  | Malčer | 375 | 18 | 6.750,00 | 21 | 6.600,00 |  |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 3 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | Ukupno | / | 24 | 13.187,50 | 73,5 | 12.674,00 |  |
| UKUPNO | 201.421,50 |  |

Napomena: prikazane jedinične cijene su prosječne iz razloga što je prvih šest mjeseci Ustanova Komus fakturirala račune bez PDV jer nije bila u sustavu obračuna PDV-a. Nakon 30.06.2020.g Komus počinje obračunavati i ispostavljati račune s PDV-om zbog čega je cijena usluga  porasla za 25%.

| RB. | Opis | m2 |
| --- | --- | --- |
| 2.2.1. | SIRAČ | 91.103 |
| 2.2.1.1. | Stjepana Radića | 28.228 |
|  | uz cestu Stjepana Radića | 1.000 |
|  | kanal kod pruge (Mik-Ivanković) | 225 |
|  | uz cestu kod oglasne ploče (Zalar) | 75 |
|  | jarak kod Ferde | 270 |
|  | jarak kod Rendića | 135 |
|  | jarak kod Klobučara | 120 |
|  | jarak kod Nade Petran (naša livada) | 150 |
|  | jarak kod dede Petran | 125 |
|  | oko pravoslavne crkve | 1.225 |
|  | oko zgrade Općine | 2.200 |
|  | iza stambene zgrade kbr.118 | 416 |
|  | oko zgrade kbr.122, park, livada | 13.637 |
|  | mlinski kanal (od zgrade općine do mosta) | 1.500 |
|  | Stari grad | 6.350 |
|  | oko mlina Moučka | 700 |
|  | jarak u Tomislavovoj (Hinkelman) | 100 |
| 2.2.1.2. | Branimirova | 750 |
|  | jarak kod Kadežabeka | 750 |
| 2.2.1.3. | Matije Gupca | 15.300 |
|  | sportsko rekreacijski centar Lanara | 12.600 |
|  | uz prugu | 2.700 |
| 2.2.1.4. | Nikole Šubića Zrinskog | 150 |
|  | kod vatrogasnog doma | 150 |
| 2.2.1.5. | Frankopanska | 8.500 |
|  | Mračara (od Soline od izletišta) | 5.000 |
|  | križni put | 3.500 |
| 2.2.1.6. | Cvijetna | 2.195 |
|  | igralište – klisa | 695 |
|  | klanac od klise prema Požeškoj | 1.500 |
| 2.2.1.7. | Požeška | 120 |
|  | trokut kod Karlovića | 120 |
| 2.2.1.8. | Barica | 13.900 |
|  | igralište Mala Barica | 9.900 |
|  | igralište Barica | 2.000 |
|  | igralište škola i oko škole | 2.000 |
| 2.2.1.9. | Vladimira Nazora | 13.960 |
|  | kanal prema školi | 960 |
|  | park branitelja | 13.000 |
| 2.2.1.10. | Ivana Gundulića | 3.000 |
|  | Vrbak | 2.500 |
|  | jarak uz Vrbak | 150 |
|  | jarak uz nogostup | 150 |
|  | između ceste i nogostupa od mlina do Rambouseka | 200 |
| 2.2.1.11. | Ruđera Boškovića | 2.000 |
|  | igralište | 2.000 |
| 2.2.1.12. | Purnica | 3.000 |
|  | izletište Purnica | 3.000 |
| 2.2.2. | Miljanovac | 2.150 |
|  | igralište | 1.750 |
|  | oko doma | 400 |
| 2.2.3. | Šibovac | 3.350 |
|  | igralište | 2.000 |
|  | oko doma i škole | 1.350 |
| 2.2.4. | Pakrani | 6.650 |
|  | oko kuće u vlasništvu Općine Sirač | 6.250 |
|  | ispred škole | 400 |
| 2.2.5. | Bijela | 3.200 |
|  | oko doma | 2.900 |
|  | oko škole | 125 |
|  | oko starog doma | 175 |
| 2.2.6. | Kip | 2.300 |
|  | oko spomenika (Polom) | 300 |
|  | oko doma | 500 |
|  | igralište | 1.500 |
| 2.2.7. | Parkiralište Dani šljiva | 6.000 |
|  | parkiralište (Šmit) | 6.000 |

Potrebna sredstva osigurana su iz Proračuna Općine Sirač kroz opće prihode i primitke, komunalnu naknadu i ostale prihode po posebnim propisima.

4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

| 4.1.ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | Planirano u 2020. | Ostvareno u 2020. | Razlika plan/izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1. usluge tekućeg i investicijskog održavanja – slivnika (R762) | 120.000,00 | 158.743,04 | -38.743,04 |
| 4.1.2. ostale usluge tekućeg održavanja (R764) | 65.000,00 | 75.963,26 | -10.963,26 |
| Ukupno | 185.000,00 | 234.706,30 | -49.706,30 |

Potrebna sredstva osigurana su iz Proračuna Općine Sirač  kroz opće prihode i primitke te komunalnu naknadu.

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

| 5.1. ODRŽAVANJE GROBLJA I MTRVAČNICA UNUTAR GROBLJA | Planirano u 2020. | Ostvareno u 2020. | Razlika plan/izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 5.1.1.Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (R765) | 154.000,00 | 152.362,51 | 1.637,49 |

  - Održavanje groblja (košnja)

| Sirač |
| --- |
| R.br. |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.2.1. | Stroj | Sat | Jedinična cijena | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 70 | 187,5 | 13.125,00 | 51 | 8.250,00 |
|  | Trimer | 160 | 125 | 20.000,00 | 153 | 21.950,00 |
|  | Malčer | 20 | 375 | 7.500,00 | 2 | 562,50 |
|  | Puhalnik | 20 | 112,5 | 2.250,00 | 8 | 742,50 |
|  | Traktor | 0 | / | / | / | / |
|  | Ukupno |  |  | 42.875,00 | 214 | 31.505,00 |
| Miljanovac |
|  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.2.2. | Stroj | Sat | Jedinična cijena | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 45 | 187,5 | 8.437,50 | 24 | 3.900,00 |
|  | Trimer | 70 | 125 | 8.750,00 | 74 | 8.000,00 |
|  | Malčer | 5 | 375 | 1.875,00 | 2 | 600,00 |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno | 120 | / | 19.062,50 |  | 12.500,00 |
| Pakrani |
|  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.2.3. | Stroj | Sat | Jedinična cijena | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 45 | 187,5 | 8.437,50 | 22 | 3.825,00 |
|  | Trimer | 60 | 125 | 7.500,00 | 72 | 8.100,00 |
|  | Malčer | 20 | 375 | 7.500,00 | 2 | 675,00 |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno | 125 | / | 23.437,50 |  | 12.600,00 |
| Bijela |
|  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.2.4. | Stroj | Sat | Jedinična cijena | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 45 | 187,5 | 8.437,50 | 15 | 2.400,00 |
|  | Trimer | 60 | 125 | 7.500,00 | 42 | 4.500,00 |
|  | Malčer | 0 | 375 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno | 105 | / | 15.937,50 |  | 6.900,00 |
| Borki |
|  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.2.6. | Stroj | Sat | Jedinična cijena | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 45 | 187,5 | 8.437,50 | 22 | 3.712,57 |
|  | Trimer | 50 | 125 | 6.250,00 | 52 | 5.825,00 |
|  | Malčer | 0 | 375 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno | 50 | / | 14.687,50 |  | 9.537,57 |
| Kip |
|  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.2.7. | Stroj | Sat | Jedinična cijena | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 45 | 187,5 | 8.437,50 | 21 | 3.450,00 |
|  | Trimer | 50 | 125 | 6.250,00 | 52 | 5.650,00 |
|  | Malčer | 10 | 375 | 3.750,00 | 4 | 1.200,00 |
|  | Puhalnik | 0 | 0 | 0 | 1 | 90,00 |
|  | Traktor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno | 105 | / | 18.437,50 |  | 10.390,00 |
| Šibovac |
|  |  | PLANIRANO U 2020. | IZVRŠENO U 2020. |
| 2.2.8. | Stroj | Sat | Jedinična cijena | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 45 | 187,5 | 8.437,50 | 28 | 4.612,50 |
|  | Trimer | 50 | 125 | 6.250,00 | 101 | 10.925,00 |
|  | Malčer | 10 | 375 | 3.750,00 | 1 | 90,00 |
|  | Traktor | 5 | 112,5 | 562,5 | 1 | 300,00 |
|  | Ukupno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
| UKUPNO | 110 | / | 19.000,00 |  | 15.927,50 |
| UKUPNO | 153.437,50 |  | 99.360,07 |

U trošak održavanja groblja i mrtvačnica R 765 osim usluge košnje po groblju ulaze i troškovi čišćenja mrtvačnica, pražnjenje koševa i kontejnera i dr.

| RB | OPIS | m2 |
| --- | --- | --- |
| 4.1.1. | Sirač | 22300 |
|  | groblje u Branimirovoj ulici | 16500 |
|  | groblje pravoslavno i baptističko | 5800 |
| 4.1.2. | Miljanovac | 5400 |
|  | groblje | 5400 |
| 4.1.3. | Šibovac | 9000 |
|  | groblje katoličko i pravoslavno | 9000 |
| 4.1.4. | Pakrani | 6000 |
|  | groblje katoličko i pravoslavno | 6000 |
| 4.1.5. | Bijela | 5000 |
|  | groblje katoličko i pravoslavno | 5000 |
| 4.1.6. | Borki | 3900 |
|  | groblje | 3900 |
| 4.1.7. | Kip | 5000 |
|  | groblje | 5000 |

Potrebna sredstva osigurana su iz Proračuna Općine Sirač od komunalne naknade i općih prihoda i primitaka.

| 6.1. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | Planirano u 2020. | Ostvareno u 2020. | Povećanje/smanjenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 6.1.1. održavanje čistoće javnih površina (R766) | 15.000,00 | 12.898,25 | 2.101,75 |

Potrebna sredstva osigurana su iz Proračuna Općine Sirač od općih prihoda i primitaka.

| 7.1. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | Planirano u 2020. | Ostvareno u 2020. | Povećanje/smanjenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 7.1.1. usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete (R767) | 55.000,00 | 45.493,00 | 9.507,00 |
| 7.1.2. električna energija javna rasvjeta (R777) | 130.000,00 | 133769,88 | -3.769,88 |
| 7.1.3. božićno i novogodišnje ukrašavanje (R776) | 36.000,00 | 31390,53 | 4.609,47 |
| Ukupno | 221.000,00 | 210.653,41 | 10.346,59 |

Potrebna sredstva osigurana su iz Proračuna Općine Sirač od općih prihoda i primitaka.

7.1.1.Usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete

| Opis | PLANIRANA KOLIČINA | IZNOS | IZVRŠENA KOLIČINA | IZNOS |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Žarulja NA 150W | 10 | 1.437,50 | 6 | 862,50 |
| Žarulja led 13-25W | 170 | 8.925,00 | 150 | 7.875,00 |
| Žarulja NA70W | 40 | 4.250,00 | 38 | 4.037,50 |
| Žarulja metal halogena 250w | 5 | 1.562,50 | 2 | 625,00 |
| Žarulja VTF 250W | 6 | 112,50 | 2 | 37,50 |
| Prigušnice 150W | 10 | 1.025,00 | 0 | 0,00 |
| Prigušnica 70W | 0 |  | 8 | 820,00 |
| Propaljivači | 5 | 300,00 | 3 | 180,00 |
| Propaljivač 70-400W | 5 | 300,00 | 1 | 60,00 |
| Elektro montažerski radovi u h | 320 | 18.000,00 | 319 | 17.943,75 |
| Usluge dizalicom u h | 150 | 11.250,00 | 147 | 11.025,00 |
| Obilazak JR | 20 | 1.125,00 | 16 | 900,00 |
| Žarulja NA100W | 5 | 750,00 | 1 | 150,00 |
| Potrošni montažni mater. | 10 | 965,50 | 10 | 965,50 |
| Ukupno |  | 50.003,00 |  | 45.481,75 |

| 8.1.DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA | Planirano u 2020. | Ostvareno u 2020. | Povećanje/smanjenje |
| --- | --- | --- | --- |
| 8.1.1.Deratizacija i dezinsekcija (R744) | 57.000,00 | 59.025,00 | -2.025,00 |

Potrebna sredstva osigurana su iz Proračuna Općine Sirač od općih prihoda i primitaka i komunalne naknade.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

SPECIFIKACIJA

| 1. ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | Planirano u 2020. | Ostvareno u 2020. | Razlika plan/izvršeno |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1. materijal za tekuće održavanje nerazvrstanih cesta (R775) | 70.000,00 | 56.415,01 | 13.584,99 |
| 1.2. usluga tekućeg održavanja nerazvrstanih cesta (R760) | 700.000,00 | 757.125,91 | -57.125,91 |
| 1.3. horizontalna i vertikalna signalizacija (R782) | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1.4. zimsko održavanje nerazvrstanih cesta (R772) | 120.000,00 | 46.820,15 | 73.179,85 |
| Ukupno | 891.000,00 | 860.361,07 | 30.638,93 |
| 2. ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA |
| 2.1. ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (R761) | 50.000,00 | 28.298,51 | 21.701,49 |
| 2.1. ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |
| 2.1.1. ustale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (R763) | 310.000,00 | 201.421,50 | 108.578,50 |
| 2.1.2. ostali rashodi (R779) | 4.000,00 | 683,95 | 3.316,05 |
| 2.1.3.Ostale komunalne usluge (zbrinjavanje pasa) R789 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| Ukupno | 319.000,00 | 202.105,45 | 116.894,55 |
| ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE |
| 3.1. usluge tekućeg i investicijskog održavanja – slivnika (R762) | 120.000,00 | 158.743,04 | -38.743,04 |
| 3.2. ostale usluge tekućeg održavanja (R764) | 65.000,00 | 75.963,26 | -10.963,26 |
| Ukupno | 185.000,00 | 234.706,30 | -49.706,30 |
| ODRŽAVANJE GROBLJA I MTRVAČNICA UNUTAR GROBLJA |
| Usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (R765) | 154.000,00 | 152.362,51 | 1.637,49 |
| ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA |
| 2.1.4. održavanje čistoće javnih površina (R766) | 15.000,00 | 12.898,25 | 2.101,75 |
| 5. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE |
| 5.1. usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete (R767) | 55.000,00 | 45.493,00 | 9.507,00 |
| 5.2. električna energija javna rasvjeta (R777) | 130.000,00 | 133769,88 | -3.769,88 |
| 5.3. božićno i novogodišnje ukrašavanje (R776) | 36.000,00 | 31390,53 | 4.609,47 |
| 5.4.ostale intelektualne usluge (R778) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ukupno | 221.000,00 | 210.653,41 | 10.346,59 |
| DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA |
| Deratizacija i dezinsekcija (R744) | 57.000,00 | 59.025,00 | -2.025,00 |
| Sveukupno | 1.892.000,00 | 1.760.410,50 | 131.589,50 |