# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA  SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/1

URBROJ: 2111/04-01-20-5

Sirač, 11.05.2020.g

Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20,) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 13. sjednici, održanoj dana 11.05.2022. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2021. godini na području Općine Sirač za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom

pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financiralo se iz sredstva Proračuna Općine Sirač ostvarenih od:

| Rb. | Opis | Pozicija rashoda | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Razlika | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  | 862.047,00 | 755.411,41 | 106.635,59 |  |  |
| 1.1. | materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (nabava kamenog materijala) | 775 | 50.000,00 | 32.641,96 | 17.358,04 | Pomoći kompenzacijske mjere |  |
|  |  |  | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | Komunalna naknada |  |
| 1.2. | usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (nerazvrstanih cesta) | 760 | 22.300,00 | 22.300,00 | 0,00 | Komunalni doprinos |  |
|  |  |  | 232.500,00 | 195.370,30 | 37.129,70 | Komunalna naknada |  |
|  |  |  | 455.247,00 | 420.965,00 | 34.282,00 | Pomoći- kompenzacijske mjere |  |
| 1.3. | zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 772 | 50.000,00 | 34.134,15 | 15.865,85 | Namjenske donacija |  |
| 1.4. | horizontalna i vertikalna signalizacija | 782 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Opći prihodi i primici |  |

Održavanje nerazvrstanih cesta vršilo se po mjesnim odborima prema potrebi. Mjesni odbori u Siraču: MO Donji kraj, MO Orašje, MO Grižina-Japaga, MO Pijanovo brdo, MO Barica, MO Kip, MO Šibovac, MO Miljanovac, MO Pakrani, MO Bijela i Borki.

Horizontalna i vertikalna signalizacija

Znakovi za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju nisu se nabavljali u 2021.g jer nije bilo potrebe za istima.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

Općina Sirač u sklopu zimske službe čisti sljedeće nerazvrstane ceste

Josipa Kozarca  		     747 m2

Augusta Šenoe 		     208 m2

Kolodvorska  			  2 001 m2

Petra Svačića 			  7 832 m2

Ljudevita Gaja 		15 200 m2

Nikole Tesle 			  1 804 m2

Kralja Zvonimira 		  3 419 m2

Ruđera Boškovića		13.000 m2

Tomislavova 			  4 000 m2

Barica				15 240 m2

Frankopanska 			  4 031 m2

Cvijetna 			  1 846 m2

Vladimira Nazora 		  3 867 m2

Sirač 				73.195 m2

Pakrani 			21 240 m2

Bijela 				21 250 m2

Borki 				30 920 m2

Miljanovac 			31 920 m2

Šibovac 			10 000 m2

Kip 				  1160 m2

UKUPNO: 		          189 685 m2

Za vršenje zimske službe potrebno je cca:

| Opis | Količina | Cijena | Plan 2021.g | Količina | Izvršeno 2021.g |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad kamiona ili utovarivač stroja | 15 | 350,00 kn | 5.250,00 kn | 0 | 0,00 kn |
| Sol za posipavanje | 2 | 1.250,00 kn | 2.500,00 kn | 0 | 0,00 kn |
| Kameni agregat 4-8mm pomiješan sa soli za posipavanje (t) | 70 | 454,63 kn | 31.625,00 kn | 57,76 | 26.259,14 kn |
| Rad kamiona ili utovarivač stroja (komplet s ralicom i posipačem)(sat) | 34 | 393,75 kn | 10.625,00 kn | 20 | 7.875,00 kn |
| UKUPNO |  |  | 50.000,00 kn |  | 34.134,14 kn |

Potrebna sredstva osigurana su iz pomoći državnog Proračuna (sufinanciranje Brdsko-planinskih područja).

| Rb. | Opis | Pozicija rashoda | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Razlika | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 761 | 11.200,00 | 9.528,80 | 1.671,20 | Opći prihodi i primici |

U 2021.g je ukupno izvršeno 9.528,80 kn usluga održavanja javnih površina.

| Rb. | Opis | Pozicija rashoda | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Razlika | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  | 295.000,00 | 310.098,61 | 13.098,61 |  |
| 3.1. | Košnja javnih zelenih površina | 763 | 295.000,00 | 310.098,61 | 15.098,61 | Komunalna naknada |
| 3.2. | Ostali troškovi javnih zelenih površina | 779 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| 3.3. | Ostale usluge na javnim zelenim površinama | 789 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | Opći prihodi i primici |

| Sirač |
| --- |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 190 | 35.625,00 | 312 | 58.500,00 |
|  | Trimer | 125 | 400 | 50.000,00 | 770 | 96.250,00 |
|  | Malčer | 375 | 79 | 29.625,00 | 45,5 | 17.062,50 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 28 | 3.150,00 | 17 | 1.912,50 |
|  | Traktor | 250 | 2 | 500 | 11 | 2.750,00 |
|  | Rad radnika | 100 | 0 | 0 | 82 | 8.200,00 |
|  | rad motorke | 0 | 0 | 0 | 17 | 2.125,00 |
|  | Ukupno |  |  | 118.900,00 |  | 186.800,00 |
| Barica |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.2. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 40 | 7.500,00 | 31 | 5.812,50 |
|  | Trimer | 125 | 55 | 6.875,00 | 87 | 10.875,00 |
|  | Malčer | 375 | 17 | 6.375,00 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 20.750,00 |  | 16.687,50 |
| Pakrani |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.3. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 21 | 3.937,50 | 24 | 4.500,00 |
|  | Trimer | 125 | 35 | 4.375,00 | 72 | 9.000,00 |
|  | Malčer | 375 | 21 | 7.875,00 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 16.187,50 |  | 13.500,00 |
| Borki |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.4. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Trimer | 125 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Malčer | 375 | 22 | 8.250,00 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 250 | 3 | 750 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 9.000,00 |  | 0,00 |
| Bijela |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.5. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 12 | 2.250,00 | 24 | 4.500,00 |
|  | Trimer | 125 | 40 | 5.000,00 | 63 | 7.875,00 |
|  | Malčer | 375 | 20 | 7.500,00 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 14.750,00 |  | 12.375,00 |
| Kip |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.6. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 12 | 2.250,00 | 21 | 3.937,50 |
|  | Trimer | 125 | 65 | 8.125,00 | 69 | 8.625,00 |
|  | Malčer | 375 | 11 | 4.125,00 | 4,5 | 1.687,50 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 3 | 337,5 | 2 | 225,00 |
|  | Traktor | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 14.837,50 |  | 14.475,00 |
| Šibovac |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.7. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 4 | 750 | 17 | 3.187,50 |
|  | Trimer | 125 | 2 | 250 | 22 | 2.750,00 |
|  | Malčer | 375 | 15 | 5.625,00 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 6.625,00 |  | 5.937,50 |
| Miljanovac |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 3.1.8. | Stroj | Jedinična cijena | Sat | Iznos kn | Sat | Iznos kn |
|  | Reider | 187,5 | 12 | 2.250,00 | 20 | 3.750,00 |
|  | Trimer | 125 | 30 | 3.750,00 | 46 | 5.750,00 |
|  | Malčer | 375 | 21,5 | 8.062,50 | 0 | 0,00 |
|  | Puhalnik | 112,5 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Traktor | 250 | 0 | 0 | 0 | 0,00 |
|  | Ukupno |  |  | 14.062,50 |  | 9.500,00 |
| UKUPNO |  |  |  | 215.112,50 |  | 259.275,00 |

3.2.1. Sirač 91 103 m2

3.2.1.1. Stjepana Radića 28.228m2 uz cestu Stjepana Radića 1 000 m2 kanal kod pruge (Mik-Ivanković) 225 m2 uz cestu kod oglasne ploče (Zalar) 75 m2 jarak kod Ferde 270 m2 jarak kod Rendića 135 m2 jarak kod Klobučara 120 m2 jarak kod Nade Petran (naša livada) 150 m2 jarak kod dede Petran 125 m2 oko pravoslavne crkve 1 225 m2 oko zgrade Općine 2 200 m2 iza stambene zgrade kbr.118 416 m2 oko zgrade kbr.122, park, livada 13 637 m2 mlinski kanal (od zgrade općine do mosta) 1 500 m2 Stari grad 6 350 m2 oko mlina Moučka 700 m2 jarak Hinkelman 100 m2

3.2.1.2. Branimirova 750 m2

jarak kod Kadežabeka 750 m2

3.2.1.3. Matije Gupca 15 300 m2

sportsko rekreacijski centar Lanara 12 600 m2 uz prugu 2 700 m2

3.2.1.4. Nikole Šubića Zrinskog 150 m2

kod vatrogasnog doma 150 m2

3.2.1.5. Frankopanska 8 500 m2

Mračara (od Soline od izletišta) 5 000 m2

križni put 3 500 m2

3.2.1.6. Cvijetna 2.195m2

igralište – klisa 695 m2

klanac od klise prema Požeškoj 1.500 m2

3.2.1.7. Požeška 120 m2

trokut kod Karlovića 120 m2

3.2.1.8. Barica 13 900m2

igralište Mala Barica 9 900 m2 igralište Barica 2 000 m2 igralište škola i oko škole 2 000 m2

3.2.1.9. Vladimira Nazora 13 960 m2

kanal prema školi 960 m2 park branitelja 13 000 m2

3.2.1.10. Ivana Gundulića 3 000 m2

Vrbak 2 500 m2

jarak uz Vrbak 150 m2

jarak uz nogostup 150 m2

između ceste i nogostupa od mlina do Rambouseka 200 m2

3.2.1.11. Ruđera Boškovića 2 000 m2

igralište 2 000 m2

3.2.1.12. Purnica 3 000 m2

izletište Purnica 3 000 m2

3.2.2. Miljanovac 2 150 m2

gralište 1 750 m2

oko doma 400 m2

3.2.3. Šibovac 3 350 m2

igralište 2 000 m2

oko doma i škole 1 350 m2

3.2.4. Pakrani 6 650 m2

oko kuće u vlasništvu Općine Sirač 6 250 m2

ispred škole 400 m2

3.2.5. Bijela 3 200 m2

oko doma 2 900 m2

oko škole 125 m2

oko starog doma 175 m2

3.2.6. Kip 2 300 m2

oko spomenika (Polom) 300 m2 oko doma 500 m2 igralište 1 500 m2

3.2.7. Parkiralište Dani šljiva 6 000 m2

- parkiralište (Šmit) 6 000 m2

U 2021.g nismo planirali dovoljno sredstava za održavanje javnih zelenih površina, te smo izvršili više od planiranog za 15.098,61 kn. Trošak košnje zelenih površina je teško točno planirati s obzirom da to ovisi o vremenu, količini oborina i drugim vanjskim utjecajima.

4. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

| R.br. | Opis | Planirano u 2021. | Ostvareno u 2021. | Razlika | Izvori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 466.800,00 | 458.272,51 | 8.527,49 | Opći prihodi i primici |
| 4.1. | usluge tekućeg i investicijskog održavanja – slivnika (R762) | 200.000,00 | 192.540,18 | 7.459,82 | Opći prihodi i primici |
| 4.2. | ostale usluge tekućeg održavanja (R764) | 173.800,00 | 173.800,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  |  | 48.000,00 | 46.932,33 | 1.067,67 | Prihodi od prodaje |
|  |  | 45.000,00 | 45.000,00 | 0,00 | Prihod od komunalne naknade |

5. ODRŽAVANJE GROBLJA

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja od 2021.g prenose se na ustanovu Komus Sirač koja je po zakonu dužna financirati se iz naknade za održavanje groblja.

U proračunu je planirano 5.500,00 kn u slučaju izvanrednih i neplaniranih troškova od čega je izvršeno 5.323,38 kn. Sredstva su utrošena za izradu križa na groblju Šibovac koji je uništen od strane nepoznatog počinitelja, skraćivanje žljeba uz mrtvačnicu i dr.

Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač od komunalne naknade.

6. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| R.br. | Opis | Planirano u 2021. | Ostvareno u 2021. | Razlika plan/izvršeno | Izvori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 182.000,00 | 215.421,83 | -33.421,83 |  |
| 6.1. | usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete (R767) | 32.000,00 | 42.822,93 | -10.822,93 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| 6.2. | električna energija javne rasvjete (R777) | 14.000,00 | 23.764,15 | -9.764,15 | Opći prihodi i primici |
|  |  | 116.000,00 | 116.000,00 | 0,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| 6.3. | božićno i novogodišnje ukrašavanje (R776) | 20.000,00 | 32.834,75 | -12.834,75 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

6.1.Usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete

| Rbr. | Opis | Plan 2021.g | Izvršeno 2021.g |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kol. | Mj.jed. | Iznos | Kol | Iznos |
| 1. | Žarulje razne | kom | 222 | 14.405,00 | 129 | 10.050,00 |
| 2. | Prigušnice razne | kom | 35 | 2.870,00 | 2 | 495,00 |
| 3. | Propaljivači | kom | 20 | 960 | 2 | 120,00 |
| 4. | Elektro montažerski .radovi | h | 697 | 31.365,00 | 219 | 14.331,25 |
| 5. | Usluge dizalicom | h | 560 | 33.600,00 | 100 | 9.512,50 |
| 6. | Obilazak JR | h | 55 | 2.479,00 | 1 | 1.437,10 |
| 7. | Potrošni montažni mater. | kom | 57 | 4.408,00 | 7 | 156,25 |
|  | Ukupno |  |  | 90.087,00 |  | 36.102,10 |

U 2021.g osim redovnih troškova održavanja smo imali i trošak popravka rasvjetnog stupa koji je srušen zbog nemarnog vozača koji je pobjegao s mjesta događaja. Trošak popravka je iznosio 5.344,45 kn. Troškove održavanja javne rasvjete, električne energije općinskih objekata i postavljanje božićnih ukrasa nismo planirali dovoljno jer se trošak el.energije i trošak rada povećao u 2021.g. Temelj za planiranje nam je uvijek prethodna godina i tekuća potrošnja.

Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač iz ostalih prihoda po posebnim propisima i općim prihodima i primicima.

7. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Trošak dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (R744) je planiran u iznosu od 61.200,00 kn te je u potpunosti izvršen. Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač iz općih prihoda i primitaka.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Miler Branimir, oec.)

SPECIFIKACIJA

| Rb. | Opis | Plan 2021.g | Izvršenje 2021.g | Razlika | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA | 862.047,00 | 755.411,41 | 106.635,59 | Komunalna naknada i doprinosi, Pomoći |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 11.200,00 | 9.528,80 | 1.671,20 | Opći prihodi i primici |
| 3. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA | 295.000,00 | 310.098,61 | 13.098,61 | Komunalna naknada, opći prihodi i ostali prihodi |
| 4. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 466.800,00 | 458.272,51 | 8.527,49 | Opći prihodi i primici, prihodi od prodaje, komunalna naknada |
| 5. | ODRŽAVANJE GROBLJA | 5500 | 5323,38 | 176,62 | Prihod od komunalne naknade |
| 6. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 182.000,00 | 215.421,83 | -33.421,83 | Opći prihodi i primici, Ostali prihodi po posebnim propisima |
| 7. | DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA | 61.200,00 | 61.200,00 | 0,00 | Prihodi po posebnim propisima, Opći prihodi i primici |
|  | UKUPNO | 1.883.747,00 | 1.815.256,54 | 96.686,68 |  |