# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2

URBROJ: 2111/04-01-20-7

Sirač, 11.11.2021.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 7. sjednici, održanoj dana 11.11.2021.  godine, donijelo je

V. IZMJENE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

1.1. Društveni (kulturni) domovi

1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (R721,821) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 651.992,50 | 663.593,91 | 11.601,41 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 651.992,50 | 663.593,91 | 11.601,41 | / |
| Troškovi građevinskih radova/uređenja | 599.025,00 | 610.696,41 | 11.601,41 | Pomoći |
| Nadzor | 22.840,00 | 22.840,00 | 0,00 | Opći prihodi |
| Parkiralište -građevinski radovi | 30.057,50 | 30.057,50 | 0,00 | Opći prihodi |

Rekonstrukcija doma Kip obuhvaća:

- grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova

- izrada glazure na zidovima

- postavljanje toplinske izolacije

- postavljanje unutarnje stolarije

- postavljanje podnih pločica

- bojanje zidova

- postavljanje ograde na stepeništu

- postavljanje sanitarne opreme

- postavljanje i uvođenje električnih instalacija i električne opreme

- uređenje parkinga uz dom

Rok završetka radova 2021.g

| Zgrada Općine - tekuće i investicijsko uređenje (R786, 806, 807) | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Smanjenje/ povećanje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 505.000,00 | 585.000,00 | 80.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 505.000,00 | 585.000,00 | 80.000,00 | / |
| Građevinski radovi Arhive | 0,00 | 89.603,34 | 79.603,34 | Opći prihodi |
|  | 125.000,00 | 55.396,66 | 69.603,34 | Pomoći državnog proračuna |
| Nadzor Arhive | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 |  |
| Građevinski radovi Vijećnice | 250.000,00 | 224.603,34 | -25.396,66 | Opći prihodi |
|  | 0,00 | 55.396,66 | 55.396,66 | Pomoći državnog proračuna |
| Uređenje ureda | 20.000,00 | 50.000,00 | 30.000,00 | Opći prihodi |
|  | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | Pomoći-kompenzacijske mjere |
|  | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |

Planirani radovi na arhivi i vijećnici su prošli na natječaju. Uređenje ureda na desnoj strani općine koji nisu obnavljani su nakon nedavnih potresa još više oštećeni te se moraju renovirati.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Branimir Miler, oec.)

| Program građenja | Plan 2021.g | Novi plan 2021.g | Povećanje/smanjenje | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (R721,821) | 651.992,50 | 663.593,91 | 11.601,41 | Pomoći, Opći prihodi |
| Zgrada Općine - tekuće i investicijsko uređenje (R786, 806, 807) | 505.000,00 | 585.000,00 | 80.000,00 | Opći prihodi, pomoći državnog proračuna, Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| Ukupno | 1.156.992,5 | 1.248.593,91 | 91.601,41 |  |