# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/20-01/2

URBROJ: 2111/04-01-20-1

Sirač, 16.12.2020.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 32. sjednici, održanoj dana 16.12.2020.  godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2021. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje Hrvatskog doma

| Hrvatski dom (R 606) | Kuna | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 100.000,00 | / |
| Troškovi opremanja | 100.000,00 | Opći prihodi i primici |

Planiranim sredstvima za uređenje Hrvatskog doma cilj je obnoviti kuhinju i sanitarni čvor. U sanitarnom čvoru promijeniti će se umivaonici, wc školjke, stalci i drugi sitni inventar.

Rok završetka radova 2021.g

1.1.2.Uređenje (bivše) škole Pakrani

| Škola (bivša) Pakrani (R 742,719) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | Pomoći i vlastita sredstva |

Uređenje škole Pakrani obuhvaća:

- demontažu ruševnih stupova i zidova

1.1.3.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Dom Šibovac (R 618) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 2.592.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 2.592.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 2.240.000,00 | Pomoći i vlastita sredstva |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 352.000,00 | Pomoći |

Rekonstrukcija doma Šibovac obuhvaća:

- soboslikarsko ličilački radovi

- postavljanje rukohvata na stepeništu

- postavljanje ovojnice

- postavljanje keramike

- postavljanje el.instalacija

- postavljanje grijanja

- uređenje parkirališta

- opremanje doma

Rok završetka radova 2021.g

1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Dom Kip (R 721) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 621.865,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 621.865,00 | / |
| Troškovi građenja | 599.025,00 | Pomoći |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 22.840,00 | Opći prihodi i primici |

Rekonstrukcija doma Kip obuhvaća:

- grubo i fino žbukanje unutarnjih zidova i stropova

- izrada glazure na zidovima

- postavljanje toplinske izolacije

- postavljanje unutarnje stolarije

- postavljanje podnih pločica

- bojanje zidova

- postavljanje ograde na stepeništu

- postavljanje sanitarne opreme

- postavljanje i uvođenje električnih instalacija i električne opreme

Rok završetka radova 2021.g

| Izgradnja TKC Sirač | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 kn | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 50.000,00 kn | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 50.000,00 kn | Pomoći |

Projekt izgradnje TKC-a Sirač nominiran je na Europske fondove u suradnji s Općinom Velika Pisanica i prijateljskom općinom iz Mađarske. Izgradnjom se predviđa osigurati smještaj za četrdesetak učesnika pojedinih manifestacija, te turističkih posjetitelja.

1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

| Nogostup u Kipu (R 720) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 360.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 360.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 360.000,00 | Pomoći |

Sanacija nogostupa u Kipu obuhvaća:

- izrada podloge

- pripremni radovi

- asfaltiranje

Rok završetka radova 2021.g

1.2.2.Ceste

| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | Pomoći |

Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase.

Rok završetka radova 2021.g

| Ulica Kralja Zvonimira (R 702 | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškovi projektiranja | 20.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Za Ulicu Kralja Zvonimira planira se izrada projektne dokumentacije.

Rok završetka radova 2021.g

| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškvi projektne dokumentacije | 20.000,00 | Prihod od prodaje |

Za cestu Sirač – Bijela  planira se izrada projektne dokumentacije.

Rok završetka radova 2021.g

| Odvojak u Kipu (R 753) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 150.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 150.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 150.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Odvojak u Kipu obuhvaća:

- postavljanje tamponskog sloja na dijelu ulice

- asfaltiranje

- izrada bankina

Rok završetka radova 2021.g

1.3.Javna rasvjeta

| Javna rasvjeta (R 183) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 120.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 120.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 100.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 20.000,00 | Pomoći |

Javna rasvjeta obuhvaća:

- zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu (Tomislavova ulica), a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

- Rok završetka radova: studeni 2021.g.

1.4. Groblja

| Groblje Miljanovac (R 679) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Planira se  dovršiti rekonstrukcija postojećeg objekta na groblju.

Rok završetka radova 2021.g

| Groblje Šibovac (R 791) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 20.000,00 | / |
| Troškvi građenja | 20.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |

Groblje Šibovac obuhvaća:

- Sanaciju vanjskog stepeništa

Rok završetka radova 2021.g

| Groblje Kip (R 792) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / |
| Troškvi građenja | 10.000,00 | Opći prihodi i primici |

Groblje Kip obuhvaća:

- opremanje kuhinje

Rok završetka radova 2021.g

2.GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| Izgradnja trafostanice | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 100.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 100.000,00 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |

Pokrenut je postupak  izvlaštenja, odnosno promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla  otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara, te osigurati  izgradnju trafostanice cca 350 m kabela s potrebnom količinom KWH struje.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

| Program građenja | Ukupna vrijednost investicije | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Hrvatski dom (R 606) | 100.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Škola (bivša) Pakrani (R 742,719) | 20.000,00 kn | Pomoći i vlastita sredstva |
| Dom Šibovac (R 618) | 2.592.000,00 kn | Pomoći i vlastita sredstva |
| Dom Kip (R 721) | 621.865,00 kn | Opći prihodi i primici, pomoći |
| Nogostup u Kipu (R 720) | 360.000,00 kn | Pomoći |
| Izgradnja TKC Sirač | 50.000,00 kn | Pomoći |
| Javna rasvjet (R 183) | 120.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima, pomoći |
| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | 20.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima, pomoći |
| Ulica Kralja Zvonimira (R 702) | 20.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | 20.000,00 kn | Prihod od prodaje |
| Odvojak u Kipu (R 753) | 150.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Miljanovac (R 679) | 10.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Šibovac (R 791) | 20.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Groblje Kip (R 792) | 10.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Izgradnja trafostanice | 100.000,00 kn | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| Ukupno | 4.213.865,00 kn |  |