# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

# OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/21-01/2

URBROJ: 2103-17-01-23-6

Sirač, 18.05.2023.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 18.05.2023. godine, donijelo je:

IZVRŠENJE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

    - Uređenje (bivše) škole Pakrani

| Škola (bivša) Pakrani (R742) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 5.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2022. | 5.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 5.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |

Uređenje škole Pakrani obuhvaća:

- demontažu ruševnih stupova i zidova.

Projekt nije realiziran jer nije prošao na natječaju.

    - Zgrada Općine

| Zgrada Općine (R786, 806, 845) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 220.231,18 | 218.075,48 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomoći, Pomoći EU (Država), Pomoći državnog proračuna |
| Planirana sredstva u 2022. | 220.231,18 | 218.075,48 | / |
| Troškovi građenja arhive | 103.537,57 | 103.538,57 | Opći prihodi i primici |
|  | 55.396,66 | 55.396,66 | Pomoći EU (DRŽAVA) |
| Troškovi nadzora arhive | 14.125,00 | 14.125,00 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja vijećnice | 2.150,70 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 26.570,00 | 26.565,00 | Pomoći državnog proračuna |
| Klima | 18.451,25 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 0,00 | 18.451,25 | Komunalna naknada |

Radovi vijećnice i arhive su završeni. Demontirani su podovi, postavljena je glazura (55 m2), izrađen je spušteni strop (55 m2), postavljen je parket (55 m2), instalirana je rasvjeta, audio konferencija te informatička instalacija, izrađeni i obojani su zidovi i strop (190 m2), postavljen je laminat (4 m2), i vrata (3 kom).

    - Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac (618) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 5.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2022. | 5.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 5.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |

U 2022. godini nije bilo dodatnih ulaganja na Domu u Šibovcu.

    - Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (R721) | Plan 2022 (HRK | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 562.500,00 | 546.560,19 | Opći prihodi i primici, Šumski doprinos, Pomoći državnog proračuna |
| Planirana sredstva u 2022. | 562.500,00 | 546.560,19 | / |
| Troškovi građenja | 220.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 180.000,00 | 400.000,00 | Šumski doprinos |
|  | 150.000,00 | 146.560,19 | Pomoći državnog proračuna |
| Trošak nadzora | 12.500,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |

Na rekonstrukciji doma Kip izvršeno je sljedeće:

- postavljeno 558,80 m2 fasadne cijevne skele

- izvedeno 439,35 m2 cementnog šprica

- postavljene vanjske i unutarnje klupčice

- obrađeno 343,21 m2 pročelja

- postavljeno 3 komada stolarije

- postavljeno 81,62 m2 pločica

- nabavljena peć na kruto gorivo

- postavljena i spojena septička jama

- do kraja uređeni sanitarni čvorovi

- postavljena kuhinja

- postavljena rasvjeta

Radovi su završili 2022. godine.

    - Izgradnja civilne streljane

| Izgradnja civilne streljane (R822) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |

U 2022. godini nije bilo ulaganja vezana za civilnu streljanu.

    - Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića

| Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića (R823) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 kn | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 100.000,00 kn | 0,00 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 100.000,00 kn | 0,00 | Šumski doprinos |

U 2022. godini nije bilo ulaganja vezana za rekonstrukciju i dogradnju dječjeg vrtića.

    - Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac

| Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac (R835) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 30.500,00 | 0,00 | Pomoći EU (DRŽAVA) |
| Planirana sredstva u 2022. | 30.500,00 | 0,00 | / |
| Troškovi tehničke dokumentacije | 30.500,00 | 0,00 | Pomoći EU (DRŽAVA) |

U 2022. godini nije bilo ulaganja vezana rekonstrukciju Društvenog doma u Miljanovcu.

  - Nogostupi i ceste

    - Nogostup

| Sanacija nogostupa u Kipu (R815) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 620.000,00 | 507.709,55 | Šumski doprinos, Pomoći državnog proračuna |
| Planirana sredstva u 2022. | 620.000,00 | 507.709,55 | / |
| Troškovi građenja | 400.000,00 | 394.627,09 | Šumski doprinos |
|  | 200.000,00 | 100.582,45 | Pomoći državnog proračuna |
| Trošak nadzora | 20.000,00 | 12.500,01 | Šumski doprinos |

Projekt sanacije nogostupa u Kipu je završen u 2022. godini, odnosno izvedeni su radovi na asfaltiranju uklopa nove pješačke staze u postojeće kolne ulaze (rekonstruirano 822,99 m postojećeg nogostupa).

    - Ceste

| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 5.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 5.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 5.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |

Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase.

Nije bilo natječaja za radove na navedenom projektu.

| Ulica Kralja Zvonimira (R702) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 87.000,00 | 86.856,25 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada |
| Planirana sredstva u 2022. | 87.000,00 | 86.856,25 | / |
| Troškovi građenja | 87.000,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 0,00 | 86.856,25 | Opći prihodi i primici |

U Zvonimirovoj ulici su izvršeni radovi: stavljanje podloge, asfaltiranja i kopanje odvodnih kanala te postavljanje rubnika.

| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 0,00 | Komunalni doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | 0,00 | Komunalni doprinos |

Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođen kako se ne bi dodatno zaduživali.

| Odvojak u Kipu (R 753) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 372.875,00 | 3.125,00 | Opći prihodi i primici, Šumski doprinos, Pomoći, Pomoći državnog proračuna |
| Planirana sredstva u 2022. | 372.875,00 | 3.125,00 | / |
| Troškovi građenja | 50.875,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 80.000,00 | 3.125,00 | Šumski doprinos |
|  | 80.000,00 | 0,00 | Pomoći |
|  | 162.000,00 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna |

Radi povećanja troškova na drugim projektima ovaj projekt je odgođen kako se ne bi dodatno zaduživali. Plaćena je samo usluga izrade troškovnika.

  - Javna rasvjeta

| Izgradnja javne rasvjete (183) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 50.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 50.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |

U 2022. godini nije bilo natječaja te se nismo mogli prijaviti i realizirati projekt.

  - Groblja

| Adaptacija mrtvačnice u Siraču (R846) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 474.500,00 | 466.926,66 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna |
| Planirana sredstva u 2022. | 474.500,00 | 466.926,66 | / |
| Troškovi građenja | 159.594,98 | 159.594,98 | Opći prihodi i primici |
|  | 289.206,68 | 289.206,68 | Pomoći državnog proračuna |
| Trošak nadzora | 12.250,00 | 12.250,00 | Opći prihodi i primici |
| Tehnička dokumentacija | 13.448,34 | 5.875,00 | Opći prihodi i primici |

Adaptacija mrtvačnice u Siraču je završena u 2022. godini, a radovi se odnose na sljedeće: postavljeno je novo stubište, zamijenjeno je 1,62 m3 krovne konstrukcije, pokriveno je 227,05 m2 OSB pločama, postavljeno je 151,30 m2 fasadne skele, pokriveno 229,20 m2 krova crijepom, izrađeno i opšiveno 100,54 ml strehe krova, obrađeno je 26,70 m2 podnožja zgrade, obrađeno 212,53 m2 pročelja, ugrađeno 144,92 m2 podnih pločica i 7 komada PVC prozora i obojano je 69,66 m2 zidova u neperivim bojama.

| Groblje Miljanovac (R 679) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |

U 2022. godini nije bilo ulaganja vezana uz groblje Miljanovac.

| Groblje Šibovac (R 791) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |

U 2022. godini nije bilo ulaganja vezana uz groblje Šibovac.

| Groblje Kip (R 792) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2022. | 10.000,00 | 0,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | 0,00 | Šumski doprinos |

U 2022. godini nije bilo ulaganja vezana uz groblje Kip.

| Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju (R839) | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 560.964,00 | 519.515,46 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2022. | 560.964,00 | 519.515,46 | / |
| Troškovi građenja | 161.425,00 | 123.132,02 | Opći prihodi i primici |
|  | 0,00 | 18.544,46 | Komunalna naknada |
|  | 21.700,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
|  | 340.000,00 | 340.000,00 | Pomoći državnog proračuna |
| Postavljanje vodovodne mreže | 36.428,00 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 0,00 | 36.427,98 | Komunalna naknada |
|  | 1.411,00 | 1.411,00 | Pomoći EU (DRŽAVA) |

Projekt Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju završio je u 2022. godini.

- GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

  - Nadstrešnica ispred Osnovne škole Sirač

| Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač (R847) | Plan 2022 HRK | Izvršenje 2022 HRK | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 67.052,50 | 67.052,50 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2022. | 67.052,50 | 67.052,50 | / |
| Troškovi građenja | 67.052,50 | 67.052,50 | Opći prihodi i primici |

U 2022. godini izgrađena je nadstrešnica u parku kod Osnovne škole u Siraču za nastavu u prirodi.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Branimir Miler, oec.)

SPECIFIKACIJA

| Rb. | Opis | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Škola (bivša) Pakrani (R742) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Opći prihodi i primici |  |
| 2. | Zgrada Općine (vijećnica i arhiva – R786, 806, 845) | 220.231,18 | 218.075,48 | 2.155,70 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomoći, Pomoći EU (Država), Pomoći državnog proračuna |  |
| 3. | Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac (R618) | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | Opći prihodi i primici |  |
| 4. | Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (R721) | 562.500,00 | 546.560,19 | 15.939,81 | Opći prihodi i primici, Šumski doprinos, Pomoći državnog proračuna |  |
| 5. | Izgradnja civilne streljane (R822) | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | Šumski doprinos |  |
| 6. | Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića (R823) | 100.000,00 kn | 0 | 100.000,00 | Šumski doprinos |  |
| 7. | Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac (R835) | 30.500,00 | 0 | 30.500,00 | Pomoći EU (DRŽAVA) |  |
| 8. | Sanacija nogostupa u Kipu (R815) | 620.000,00 | 507.709,55 | 112.290,45 | Šumski doprinos, Pomoći državnog proračuna |  |
| 9. | Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R586) | 5.000,00 | 0 | 5.000,00 | Šumski doprinos |  |
| 10. | Ulica Kralja Zvonimira (R702) | 87.000,00 | 86.856,25 | 143,75 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada |  |
| 11. | Cesta Sirač – Bijela (R814) | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | Komunalni doprinos |  |
| 12. | Odvojak u Kipu (prema Tutiću – R753) | 372.875,00 | 3.125,00 | 369.750,00 | Opći prihodi i primici, Šumski doprinos, Pomoći, Pomoći državnog proračuna |  |
| 13. | Izgradnja javne rasvjete (R183) | 50.000,00 | 0 | 50.000,00 | Šumski doprinos |  |
| 14. | Adaptacija mrtvačnice u Siraču (R846) | 474.500,00 | 466.926,66 | 7.573,34 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna |  |
| 15. | Groblje Miljanovac (790) | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | Šumski doprinos |  |
| 16. | Groblje Šibovac (R791) | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | Šumski doprinos |  |
| 17. | Groblje Kip (R92) | 10.000,00 | 0 | 10.000,00 | Šumski doprinos |  |
| 18. | Rekonstrukcija pješačkih staza na groblju (R839) | 560.964,00 | 519.515,46 | 41.448,54 | Opći prihodi i primici |  |
| 19. | Nadstrešnica ispred O.Š. Sirač (R847) | 67.052,50 | 67.052,50 | 0,00 | Opći prihodi i primici |  |
|  | UKUPNO | 3.210.622,68 | 2.415.821,09 | 794.801,59 |  |  |