# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

## OPĆINA  SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/21-01/1

URBROJ: 2103-17-01-23-5

Sirač, 18.05.2023.

Temeljem članka 72. i 73. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 32/20,) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 26. sjednici, održanoj dana 18.05.2023. godine, donijelo je:

IZVRŠENJE PROGRAMA

održavanja komunalne infrastrukture Općine Sirač za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom određuje se održavanje objekata komunalne infrastrukture u 2022. godini na području Općine Sirač za komunalne djelatnosti:

- održavanje nerazvrstanih cesta

- održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

- održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

- održavanje javnih zelenih površina

- održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

- održavanje groblja

- održavanje čistoće javnih površina

- održavanje javne rasvjete

Programom iz stavka 1. ovog članka utvrđuju se opis i opseg poslova održavanja s procjenom

pojedinih troškova po djelatnostima i iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa, s naznakom izvora financiranja.

Članak 2.

Održavanje komunalne infrastrukture iz članka 1. ovog Programa financiralo se iz sredstava Proračuna Općine Sirač ostvarenih od:

| Rb. | Opis | Pozicija rashoda | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA |  | 652.395,00 | 600.403,75 | 51.991,25 | Komunalna naknada, Šumski doprinos, Namjenske donacije |
| 1.1. | materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje građevinskih objekata (nabava kamenog materijala) | 775 | 50.000,00 | 28.609,31 | 21.390,69 | Komunalna naknada |
|  |  |  | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Šumski doprinos |
| 1.2. | usluga tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata (nerazvrstanih cesta) | 760 | 600.000,00 | 563.056,31 | 36.943,69 | Šumski doprinos |
| 1.3. | zimsko održavanje nerazvrstanih cesta | 772 | 50.395,00 | 37.347,44 | 13.047,56 | Namjenske donacije |
| 1.4. | horizontalna i vertikalna signalizacija | 782 | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | Komunalna naknada |

Održavanje nerazvrstanih cesta vršilo se po mjesnim odborima prema potrebi. Mjesni odbori u Siraču: MO Donji kraj, MO Orašje, MO Grižina-Japaga, MO Pijanovo brdo, MO Barica, MO Kip, MO Šibovac, MO Miljanovac, MO Pakrani, MO Bijela i Borki.

Horizontalna i vertikalna signalizacija

Znakovi za horizontalnu i vertikalnu signalizaciju nisu se nabavljali u 2022. godini jer nije bilo potrebe za istima.

Zimsko održavanje nerazvrstanih cesta

Općina Sirač u sklopu zimske službe čisti sljedeće nerazvrstane ceste:

Josipa Kozarca  		     747 m2

Augusta Šenoe 		     208 m2

Kolodvorska  			  2 001 m2

Petra Svačića 			  7 832 m2

Ljudevita Gaja 		15 200 m2

Nikole Tesle 			  1 804 m2

Kralja Zvonimira 		  3 419 m2

Ruđera Boškovića		13.000 m2

Tomislavova 			  4 000 m2

Barica				15 240 m2

Frankopanska 			  4 031 m2

Cvijetna 			  1 846 m2

Vladimira Nazora 		  3 867 m2

Sirač 				73.195 m2

Pakrani 			21 240 m2

Bijela 				21 250 m2

Borki 				30 920 m2

Miljanovac 			31 920 m2

Šibovac 			10 000 m2

Kip 				  1160 m2

UKUPNO: 		          189 685 m2

Za vršenje zimske službe potrebno je cca:

| Opis | Količina | Cijena (HRK) | Plan 2022 (HRK) | Količina | Izvršeno 2022 (HRK) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rad kamiona ili utovarivač stroja | 15 | 350,00 | 5.250,00 | 1,50 | 525,00 |
| Sol za posipavanje | 2 | 1.250,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 |
| Kameni agregat 4-8mm pomiješan sa soli za posipavanje (t) | 70 | 454,63 | 31.625,00 | 56,93 | 25.881,80 |
| Rad kamiona ili utovarivač stroja (komplet s ralicom i posipačem) (sat) | 34 | 393,75 | 10.625,00 | 21,50 | 8.465,63 |
| UKUPNO | 121,00 | 2.448,38 | 50.000,00 | 79,93 | 34.872,43 |

Potrebna sredstva osigurana su iz pomoći državnog Proračuna (sufinanciranje Brdsko-planinskih područja).

| Rb. | Opis | Pozicija rashoda | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA | 761 | 11.000,00 | 2.400,00 | 8.600,00 | Komunalna naknada |

| Rb. | Opis | Pozicija rashoda | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA | 836 | 50.000,00 | 30.471,25 | 19.528,75 | Komunalna naknada |

U 2022. godini je ukupno izvršeno 319.106,75 kuna usluga održavanja javnih zelenih površina.

| Rb. | Opis | Pozicija rashoda | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA |  | 354.450,00 | 319.106,75 | 35.343,25 | Komunalna naknada, Pomoći, Šumski doprinos |  |
| 4.1. | Košnja javnih zelenih površina | 763 | 315.000,00 | 315.000,00 | 0,00 | Komunalna naknada |  |
|  |  |  | 36.450,00 | 4.106,75 | 32.343,25 | Pomoći |  |
| 4.2. | Ostali troškovi javnih zelenih površina | 779 | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | Šumski doprinos |  |

| Sirač |
| --- |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |
| 4.1.1. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |
|  | Reider | 187,50 | 190 | 56.250,00 | 296,50 | 55.593,75 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 400 | 100.000,00 | 714 | 89.250,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 79 | 18.750,00 | 43 | 16.125,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 28 | 2.812,50 | 5 | 562,50 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 10 | 2.500,00 | 19 | 4.750,00 |  |
|  | Rad radnika | 100,00 | 0 | 0,00 | 85 | 8.500,00 |  |
|  | Rad motorke | 125,00 | 0 | 0,00 | 36 | 4.500,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 180.312,50 |  | 179.281,25 |  |
| Barica |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |  |
| 4.1.2. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |  |
|  | Reider | 187,50 | 40 | 7.500,00 | 21 | 3.937,50 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 90 | 11.250,00 | 45 | 5.625,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 5 | 1.875,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 10 | 1.125,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 5 | 1.250,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad radnika | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad motorke | 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 23.000,00 |  | 9.562,50 |  |
| Pakrani |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |  |
| 4.1.3. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |  |
|  | Reider | 187,50 | 30 | 5.625,00 | 24 | 4.500,00 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 80 | 10.000,00 | 63 | 7.875,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 5 | 1.875,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 5 | 562,50 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 5 | 1.250,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad radnika | 100 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad motorke | 125 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 19.312,50 |  | 12.375,00 |  |
| Borki |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |  |
| 4.1.4. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |  |
|  | Reider | 187,50 | 5 | 937,50 | 0 | 0,00 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 5 | 625,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 10 | 3.750,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 5 | 562,50 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 1 | 250,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad radnika | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad motorke | 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 6.125,00 |  | 0,00 |  |
| Bijela |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |  |
| 4.1.4. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |  |
|  | Reider | 187,50 | 30 | 5.625,00 | 29 | 5.437,50 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 70 | 8.750,00 | 71 | 8.875,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 5 | 1.875,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 4 | 450,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 5 | 1.250,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad radnika | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad motorke | 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 17.950,00 |  | 14.312,50 |  |
| Kip |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |  |
| 4.1.4. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |  |
|  | Reider | 187,50 | 30 | 5.625,00 | 39 | 7.312,50 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 70 | 8.750,00 | 86 | 10.750,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 5 | 1.875,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 4 | 450,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 5 | 1.250,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad radnika | 100,00 | 0 | 0,00 | 2 | 200,00 |  |
|  | Rad motorke | 125,00 | 0 | 0,00 | 1 | 125,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 17.950,00 |  | 18.387,50 |  |
| Šibovac |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |  |
| 4.1.4. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |  |
|  | Reider | 187,50 | 20 | 3.750,00 | 18 | 3.375,00 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 25 | 3.125,00 | 19 | 2.375,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 5 | 1.875,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 4 | 450,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 5 | 1.250,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad radnika | 100,00 | 0 | 0,00 | 8 | 800,00 |  |
|  | Rad motorke | 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 10.450,00 |  | 6.550,00 |  |
| Miljanovac |  |
| R.br. |  |  | PLANIRANO | IZVRŠENO |  |
| 4.1.4. | Stroj | Jedinična cijena | Sati | Iznos (kn) | Sati | Iznos (kn) |  |
|  | Reider | 187,50 | 30 | 5.625,00 | 16 | 3.000,00 |  |
|  | Trimer | 125,00 | 50 | 6.250,00 | 35 | 4.375,00 |  |
|  | Malčer | 375,00 | 5 | 1.875,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Puhalnik | 112,50 | 4 | 450,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Traktor | 250,00 | 3 | 750,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad radnika | 100,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
|  | Rad motorke | 125,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |  |
| UKUPNO |  |  |  | 14.950,00 |  | 7.375,00 |  |
| SVEUKUPNO |  | 290.050,00 |  | 247.843,75 |  |

4.2.1. Sirač 91 103 m2

4.2.1.1. Stjepana Radića 28.228m2 uz cestu Stjepana Radića 1 000 m2 kanal kod pruge (Mik-Ivanković) 225 m2 uz cestu kod oglasne ploče (Zalar) 75 m2 jarak kod Ferde 270 m2 jarak kod Rendića 135 m2 jarak kod Klobučara 120 m2 jarak kod Nade Petran (naša livada) 150 m2 jarak kod dede Petran 125 m2 oko pravoslavne crkve 1 225 m2 oko zgrade Općine 2 200 m2 iza stambene zgrade kbr.118 416 m2 oko zgrade kbr.122, park, livada 13 637 m2 mlinski kanal (od zgrade općine do mosta) 1 500 m2 Stari grad 6 350 m2 oko mlina Moučka 700 m2 jarak Hinkelman 100 m2

4.2.1.2. Branimirova 750 m2

jarak kod Kadežabeka 750 m2

4.2.1.3. Matije Gupca 15 300 m2

sportsko rekreacijski centar Lanara 12 600 m2 uz prugu 2 700 m2

4.2.1.4. Nikole Šubića Zrinskog 150 m2

kod vatrogasnog doma 150 m2

4.2.1.5. Frankopanska 8 500 m2

Mračara (od Soline od izletišta) 5 000 m2

križni put 3 500 m2

4.2.1.6. Cvjetna 2.195m2

igralište – Klisa 695 m2

klanac od Klise prema Požeškoj 1.500 m2

4.2.1.7. Požeška 120 m2

trokut kod Karlovića 120 m2

4.2.1.8. Barica 13 900m2

igralište Mala Barica 9 900 m2 igralište Barica 2 000 m2 igralište škola i oko škole 2 000 m2

4.2.1.9. Vladimira Nazora 13 960 m2

kanal prema školi 960 m2 park branitelja 13 000 m2

4.2.1.10. Ivana Gundulića 3 000 m2

Vrbak 2 500 m2

jarak uz Vrbak 150 m2

jarak uz nogostup 150 m2

između ceste i nogostupa od mlina do Rambouseka 200 m2

4.2.1.11. Ruđera Boškovića 2 000 m2

igralište 2 000 m2

4.2.1.12. Purnica 3 000 m2

izletište Purnica 3 000 m2

4.2.2. Miljanovac 2 150 m2

igralište 1 750 m2

oko doma 400 m2

4.2.3. Šibovac 3 350 m2

igralište 2 000 m2

oko doma i škole 1 350 m2

4.2.4. Pakrani 6 650 m2

oko kuće u vlasništvu Općine Sirač 6 250 m2

ispred škole 400 m2

4.2.5. Bijela 3 200 m2

oko doma 2 900 m2

oko škole 125 m2

oko starog doma 175 m2

4.2.6. Kip 2 300 m2

oko spomenika (Polom) 300 m2 oko doma 500 m2 igralište 1 500 m2

4.2.7. Parkiralište Dani šljiva 6 000 m2

- parkiralište (Šmit) 6 000 m2

Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač od komunalne naknade te pomoći.

5. ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE

| R.br. | Opis | Planirano 2022 (HRK) | Ostvareno 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE | 368.000,00 | 310.055,86 | 57.944,14 | Opći prihodi i primici, komunalna naknada, šumski doprinos |
| 5.1. | usluge tekućeg i investicijskog održavanja – slivnika (R762) | 170.000,00 | 154.003,61 | 15.996,39 | Komunalna naknada |
| 5.2. | ostale usluge tekućeg održavanja (R764) | 30.000,00 | 11.267,50 | 18.732,50 | Šumski doprinos |
| 5.3. | ostale usluge po nalogu naručitelja (R838) | 50.000,00 | 0,00 | 50.000,00 | Opći prihodi i primici |
|  |  | 35.000,00 | 57.084,75 | -22.084,75 | Komunalna naknada |
|  |  | 83.000,00 | 87.700,00 | -4.700,00 | Šumski doprinos |

6. ODRŽAVANJE GROBLJA

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja groblja od 2022. godine prenose se na ustanovu Komus Sirač koja je po zakonu dužna financirati se iz naknade za održavanje groblja.

U proračunu je planirano 10.000,00 kuna u slučaju izvanrednih i neplaniranih troškova od čega je izvršeno 0,00 kuna.

Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač od komunalne naknade.

7. ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA

| R.br. | Opis | Planirano 2022 (HRK) | Ostvareno 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA | 35.000,00 | 17.601,15 | 17.398,85 | Komunalna naknada |
| 7.1. | ostale usluge tekućeg i investicijskog održavanja (R766) | 35.000,00 | 17.601,15 | 17.398,85 | Komunalna naknada |

8. ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE

| R.br. | Opis | Planirano 2022 (HRK) | Ostvareno 2022 (HRK) | Razlika plan/izvršeno (HRK) | Izvori |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE | 383.782,33 | 333.182,45 | 50.599,88 | Opći prihodi i primici, Šumski doprinos, Pomoći Projekt Zaželi, Pomoći EU (DRŽAVA), Pomoći državnog proračuna, Komunalna naknada |
| 8.1. | usluge tekućeg i investicijskog održavanja javne rasvjete (R767) | 40.000,00 | 0,00 | 40.000,00 | Opći prihodi i primici |
|  |  | 36.000,00 | 99.296,63 | -63.296,63 | Šumski doprinos |
|  |  | 33.780,83 | 0,00 | 33.780,83 | Pomoći Projekt Zaželi |
| 8.2. | električna energija javne rasvjete (R777) | 244.001,50 | 203.888,14 | 40.113,36 | Pomoći EU (DRŽAVA) |
|  |  | 0,00 | -2,32 | 2,32 | Pomoći državnog proračuna |
| 8.3. | božićno i novogodišnje ukrašavanje (R776) | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | Komunalna naknada |

8.1. Usluge tekućeg investicijskog održavanja javne rasvjete

| Rbr. | Opis | Plan 2022 (HRK) | Izvršeno 2022 (HRK) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Kol. | Mj.jed. | Iznos | Kol | Iznos |
| 1. | Žarulje razne | kom | 80 | 5.200,00 | 201 | 14.653,75 |
| 2. | Prigušnice razne | kom | 15 | 1.230,00 | 0 | 0,00 |
| 3. | Propaljivači | kom | 15 | 720,00 | 0 | 0,00 |
| 4. | Elektro montažerski .radovi | h | 300 | 13.500,00 | 331 | 33.100,00 |
| 5. | Usluge dizalicom | h | 200 | 12.000,00 | 155 | 25.187,50 |
| 6. | Obilazak JR | h | 20 | 900,00 | 8 | 1.000,00 |
| 7. | Potrošni montažni mater. | kom | 20 | 1.540,00 | 46 | 3.624,50 |
|  | Ukupno |  |  | 35.090,00 |  | 77.565,75 |

U 2022. godini osim redovnih troškova održavanja smo imali i trošak popravka rasvjetnog stupa koji je srušen zbog nemarnog vozača koji je pobjegao s mjesta događaja. Trošak popravka je iznosio 15.782,50 kn.

Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač, iz komunalne naknade, šumskog doprinosa, pomoći EU (DRŽAVA).

9. DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA

Trošak dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije (R744) je planiran u iznosu od 60.200,00 kuna te je izvršen u iznosu od 59.975,00 kuna. Potrebna sredstva osigurala su se iz Proračuna Općine Sirač iz općih prihoda i primitaka.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

(Miler Branimir, oec.)

SPECIFIKACIJA

| Rb. | Opis | Plan 2022 (HRK) | Izvršenje 2022 (HRK) | Razlika (HRK) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ODRŽAVANJE NERAZVRSTANIH CESTA (R760, 772, 782) | 652.395,00 | 600.403,75 | 51.991,25 | Komunalna naknada, Šumski doprinos, Namjenske donacije |
| 2. | ODRŽAVANJE JAVNIH POVRŠINA NA KOJIMA NIJE DOPUŠTEN PROMET MOTORNIM VOZILIMA (R761) | 11.000,00 | 2.400,00 | 8.600,00 | Komunalna naknada |
| 3. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA JAVNE ODVODNJE OBORINSKIH VODA (R836) | 50.000,00 | 30.471,25 | 19.528,75 | Komunalna naknada |
| 4. | ODRŽAVANJE JAVNIH ZELENIH POVRŠINA (R763, 779) | 354.450,00 | 319.106,75 | 35.343,25 | Komunalna naknada, Pomoći, Šumski doprinos |
| 5. | ODRŽAVANJE GRAĐEVINA, UREĐAJA I PREDMETA JAVNE NAMJENE (R838, 762, 764,) | 368.000,00 | 310.055,86 | 57.944,14 | Opći prihodi i primici, komunalna naknada, šumski doprinos |
| 6. | ODRŽAVANJE GROBLJA (R765) | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | Komunalna naknada |
| 7. | ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNI POVRŠINA (R766) | 35.000,00 | 17.601,15 | 17.398,85 | Komunalna naknada |
| 8. | ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE (R767, 776, 777) | 383.782,33 | 333.182,45 | 50.599,88 | Opći prihodi i primici, Šumski doprinos, Pomoći Projekt Zaželi, Pomoći EU (DRŽAVA), Pomoći državnog proračuna, Komunalna naknada |
| 9. | DEZINFEKCIJA, DEZINSEKCIJA I DERATIZACIJA (R744) | 60.200,00 | 59.975,00 | 225,00 | Opći prihodi i primici |
|  | UKUPNO | 1.924.827,33 | 1.673.196,21 | 251.631,12 |  |