# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/16-01-02

URBROJ: 2111/04-01-17-2

Sirač, ______.2017.

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj ______. sjednici, održanoj dana _____. 2017. godine, donijelo je

IZMJENE I DOPUNE PROGRAMA

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2017. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

I GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444)

Ukupna vrijednost investicije cca: 394.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 333.409,82 kn

Novi plan 2017.g.:170.000,00 kn

Opis poslova: planira se rekonstrukcija ulice Stjepana Radića u Siraču (asfaltiranje ispred trgovina i Suvenira, te uređenje kolnih ulaza). Radovi će se sastojati od iskopa postojeće kolničke konstrukcije,  iskop zemljane podloge, izrada tamponskog i asfaltnog sloja u dužini i širini postojeće ulice. Izrada bankina. Priprema dokumentacije za odvojke prema Lukaču i Ajmanu.

Rok završetka radova: studeni 2017.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 170.000,00 kn ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač pozicija (P-29 šumski doprinos).

2. Sanacija klizišta u ulici Petra Svačića (R466)

Ukupna vrijednost investicije cca: 109.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 108.057,85 kn

Novi plan 2017.g.:93.700,00 kn

Sanacija klizišta izvršena je gradnjom potpornog zida u dužini od 30m.

Rok završetka radova: siječanj 2017.g.

I faza izgradnje potpornog zida izvršena 2016. godine u iznosu 103.912,15 kuna

II faza izgradnje potpornog zida izvršena 2017. godine  iznosu 93.700,00 kuna..

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 93.700,00 kuna ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač pozicija (P-29 šumski doprinos) u iznosu od 70.700,00 kuna i pozicije (P-59 ostali prihodi od nefinancijske imovine -legalizacija) u iznosu od 23.000,00 kuna.

3. Rekonstrukcija Svačićeve ulice u Siraču (R464)

Ukupna vrijednost investicije cca: 692.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 0,00 kn

Novi plan 2017.g.:692.000,00 kn

Ugovor bagatelne nabave

Opis poslova: Ulica Petra Svačića se izvodi širine 4 m u postojećim gabaritima cijelom dužinom sanacije i dvosmjerna je. Uzdužni pad ulice je na dvije strane. Dio ulice u dužini cca. 168 m od ulice S.Radića dvostrano se postavljaju kanalice za odvod oborinske vode sa ulice. Kanalica je veličine 40/40/12 cm. Ulicu je potrebno sanirati na način da se izvede potrebno uklanjanje postojećeg oštećenog asfaltnog i tamponskog sloja. Potrebno je pripremiti posteljicu, izvesti tamponski sloj te izvršiti asfaltiranje.

Rok završetka radova: studeni 2017.g.

Potrebna sredstva osigurana su u ukopnom iznosu od 692.000,00 kn od čega je iznos od 300.000,00 kuna od MRRFEU (P-86/1 kapitalne pomoći iz državnog proračuna) te iz sredstava Proračuna Općine Sirač u iznosu od 9.000,00 kuna sa pozicije (P-56 komunalni doprinos), u iznosu od 338.952,96 kuna sa pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna) i prenesenog viška prihoda po osnovi zakupa poljoprivrednog zemljišta iz 2016. godine u iznosu 44.047,04 kune.

4. Izgradnja semafora u ulici Stjepana Radića (R555)

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju županijskoj upravi za ceste BBŽ

Ukupna vrijednost investicije cca: 5.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 5.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:0,00 kn

Troškove izgradnje semafora financira ŽUC Bjelovar. Obveza Općine Sirač je osigurati sredstava za geodetsku i tehničku dokumentaciju u iznosu 17.000,00 kuna (R587). Sredstva se osiguravaju (100%) iz Proračuna Općine Sirač s  pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

5. Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586)

Ukupna vrijednost investicije cca: 69.746,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 0,00 kn

Novi plan 2017.g.:42.000,00 kn

Evidentiranje stvarnog stanja nerazvrstane ceste:

- I faza 60% ukupnih troškova vrijednosti investicije u iznosu 41.847,60 kuna

-II faza 40% ukupnih troškova vrijednosti investicije u iznosu 27.898,40 kuna

Rok završetka radova: I faza prosinac 2017.g.,

II faza svibanj 2018.g.

Potrebna sredstva osigurana su u ukopnom iznosu od 42.000,00 kuna (R-586) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (100%) sa  pozicije ( P– 8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

II GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Ukupna vrijednost investicije cca: 50.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 50.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:115.000,00 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulici Josipa Kozarca, dio ulice Petra Svačića i dio Stjepana Radića koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

Rok završetka radova: prosinac 2017.g.

Potrebna sredstva osigurana su iz sredstava Proračuna Općine Sirač (100%) u iznosu od 18.900,00 kuna sa pozicije (P-19 zakup poljoprivrednog zemljišta) i u iznosu od 96.100,00 kn sa pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

III GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda Barica,  produžetak plinske mreže u S. Radića i A.Šenoe (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca: 40.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

I faza 2013.g.- kupnja cijevi: 161.500,00 kn

II faza 2016.g.: Visina kapitalne pomoći cca: 130.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 40.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:38.300,00 kn

Opis poslova: produžetak plinske mreže u ulici Stjepana Radića i Augusta Šenoe, kupnja cijevi i postavljanje istih u odvojcima naselja Barica.

Rok završetka radova: prosinac 2017.g.

Potrebna sredstva osigurana su u iznosu od 38.300,00 kn ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač u iznosu od 25.000,00 kuna sa  pozicije ( P– 29 šumski doprinos)i u iznosu od 13.300,00 kuna sa pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

2. Izmjena plinske mreže u ul. Petra Svačića (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca:163.305,50 kn

Radovi se izvode kroz kapitalne pomoći komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

Planirana sredstva 2017.g.:0,00 kn

Novi plan 2017.g.:164.000,00 kn

Opis poslova: izmjena plinske mreže izvodi se u dužini 400 metara

Rok završetka radova: listopad 2017.g.

IV GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematoriji

1. Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 30.000,00 kn

Planirana sredstva 2017.g.: 30.000,00 kn

Novi plan 2017.g.:0,00 kn

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

| Red.br. | Naziv | Plan za 2017.g. (kn) | Povećanje/ Smanjenje (kn) | Novi plan za 2017.g. (kn) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | NERAZVRSTANE CESTE |  |  |  |
| 1. | Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444) | 333.409,82 | -163.409,82 | 170.000,00. |
| 2. | Sanacija klizišta u ulici Petra Svačića (R466) | 108.057,85 | -14.357,85 | 93.700,00 |
| 3. | Rekonstrukcija Svačićeve ulice u Siraču (R464) | 0,00 | +692.000,00 | 692.000,00 |
| 4. | Izgradnja semafora u ulici Stjepana Radića (R555) -tehnička dokumentacija (R587) | 5.000,00 0,00 | -5.000,00 +17.000,00 | 0,00 17.000,00 |
| 5. | Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586) | 0,00 | +42.000,00 | 42.000,00 |
|  | Ukupno | 446.467,67 | 568.232,33 | 1.014.700,00 |
| II | JAVNA RASVJETA |  |  |  |
| 1. | Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183) | 50.000,00 | 65.000,00 | 115.000,00 |
|  | Ukupno | 50.000,00 | 65.000,00 | 115.000,00 |
| III | OPSKRBA PLINOM |  |  |  |
| 1. | Izgradnja plinovoda Barica, produžetak plinske mreže u S. Radića i A.Šenoe (R202) | 40.000,00 | -1.700,00 | 38.300,00 |
| 2. | Izmjena plinske mreže u ul. Petra Svačića (R202) | 0,00 | +164.000,00 | 164.000,00 |
|  | Ukupno | 40.000,00 | 162.300,00 | 202.300,00 |
| IV | GROBLJA I KREMATORIJI |  |  |  |
| 1. | Izgradnja grobnih okvira (R186) | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
|  | Ukupno | 30.000,00 | -30.000,00 | 0,00 |
| UKUPNO: | 566.467,67 | 765.532,33 | 1.332.000,00 |