# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/17-01/2

URBROJ: 2111/04-01-17-1

Sirač,    2017

Temeljem članka 30. stavak 4. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 26/03- pročišćeni tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj _______ sjednici, održanoj dana _______ 2017. godine, donijelo je

PROGRAM

gradnje objekata i uređaja komunalne

infrastrukture za 2018. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture obuhvaća:

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – nerazvrstane ceste

1. Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444)

Ukupna vrijednost investicije cca: 406.330,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 406.330,00 kn

Ugovor bagatelne nabave

Opis poslova: planira se rekonstrukcija više manjih ulica u Siraču (ulice: Krešimirova, Augusta Šenoe odvojci u Stjepana Radića). Radovi će se sastojati od iskopa postojeće kolničke konstrukcije, iskop zemljane podloge, izrada tamponskog i asfaltnog sloja u dužini i širini postojeće ulice. Izrada bankina.

Rok završetka radova: prosinac 2018.g.

Potrebna sredstva osigurati će se ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-29 šumski doprinos) u iznosu od 382.330,00 kuna i pozicije  (P-59 naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru) u iznosu od 24.000,00 kuna.

2.  Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586)

Ukupna vrijednost investicije cca: 5.200.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 60.000,00 kn

Opis poslova: za rekonstrukciju ceste Pakrani-Bijela-Borki potrebna je priprema geodetsko-katastarske podloge, da bi se pristupilo izradi projekata, a sve kako bi se mogli nominirati na natječaje financirane od fondova EU.

Rok završetka radova: prosinac 2019.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 60.000,00 kuna ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – javna rasvjeta

1. Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183)

Ukupna vrijednost investicije cca: 100.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 100.000,00 kn

Opis poslova: zamjena postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

Rok završetka radova: studeni 2018.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 100.000,00 kuna ( 100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – opskrba plinom

1. Izgradnja plinovoda (R202)

Ukupna vrijednost investicije cca: 250.000,00 kn

Radovi će se izvoditi kroz kapitalnu donaciju komunalnom poduzeću Darkom d.o.o. Daruvar

I faza 2013.g.- kupnja cijevi: 161.500,00 kn

II faza 2018.g.: Visina kapitalne pomoći cca: 130.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 250.000,00 kn

Opis poslova: postavljanje cijevi u naselju Barica, Kip-Šibovac

Rok završetka radova: prosinac 2018.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 250.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač (P-25 naknada za eksploataciju mineralnih sirovina) u iznosu od 10.670,00 kuna i iz (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna) u iznosu od 239.330,00 kuna.

GRAĐENJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE – groblja i krematorija

1. Izgradnja grobnih okvira (R186)

Ukupna vrijednost investicije cca: 80.000,00 kn

Planirana sredstva 2018.g.: 80.000,00 kn

Postojeći Ugovor o izgradnji grobnih okvira

Opis poslova: izgradnja 16 grobnih okvira za dvije osobe (širine 80 cm i dužine 200 cm)  i izgradnja 8 grobnih okvira za 4 osobe (širine 240 cm dužine 200 cm) sa stazama oko istih.

Rok završetka radova: lipanj 2018.g.

Potrebna sredstva osigurati će se u iznosu od 80.000,00 kn (100%) iz sredstava Proračuna Općine Sirač s pozicije (P-8 tekuće pomoći iz državnog proračuna).

Predsjednik:

___________________

(Stjepan Juraić. ing.str.)

Tablični prikaz

| Red.br. | Naziv | Plan za 2018.g. (kn) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija ulica u Siraču (R444) | 406.330,00 |
| 2. | Rekonstrukcija ceste Pakrani-Bijela-Borki (R586) | 60.000,00 |
| 3. | Modernizacija i obnova javne rasvjete (R183) | 100.000,00 |
| 4. | Izgradnja plinovoda Barica (R202) | 250.000,00 |
| 5. |  | 0,00 |
| 6. | Izgradnja grobnih okvira (R186) | 80.000,00 |
| UKUPNO: | 896.330,00 |