# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/21-01/2

URBROJ: 2111/04-01-20-1

Sirač, 21.12.2021.g

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (Narodne novine, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 9. sjednici, održanoj dana 21.12.2021. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2022. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1.Uređenje staze uz Hrvatski dom

| Hrvatski dom (R 834) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 10.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 10.000,00 | Opći prihodi i primici |

Planiranim sredstvima za uređenje staze uz Hrvatski dom cilj je obnoviti postojeću stazu koja je dotraja i uništena.

Rok završetka radova 2022.g

1.1.2.Uređenje (bivše) škole Pakrani

| Škola (bivša) Pakrani (R 742) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 5.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 5.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 5.000,00 | Pomoći i vlastita sredstva |

Uređenje škole Pakrani obuhvaća:

- demontažu ruševnih stupova i zidova

Rok završetka radova 2022.g

1.1.3.Rekonstrukcija i opremanje doma Šibovac

| Dom Šibovac (R 618) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 20.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 20.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 20.000,00 | Pomoći i vlastita sredstva |

Rekonstrukcija doma Šibovac obuhvaća:

- uređenje okoliša

- nasipavanje i betoniranje oko doma

Rok završetka radova 2022.g

1.1.4.Rekonstrukcija doma kulture Kip

| Dom Kip (R 721) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 500.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 500.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 150.000,00 | Pomoći |
|  | 400.000,00 | Opći prihodi i primici |

Rekonstrukcija doma Kip obuhvaća:

- dovršetak fasade

- uređenje toaleta

- provođenje instalacije

Rok završetka radova 2022.g

1.1.5.Zgrada općine

| Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje | Iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 435.000,00 kn | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 435.000,00 kn | / |
| Arhiva - građevinski radovi | 99.603,34 kn | Opći prihodi i primici |
|  | 55.396,66 kn | Pomoći državnog proračuna |
| Vijećnica – građevinski radovi | 224.603,34 kn | Opći prihodi i primici |
|  | 55.396,66 kn | Pomoći državnog proračuna |

Uređenje Vijećnice obuhvaća sljedeće radove:

- spuštanje stropa

- postavljanje parketa

- provođenje instalacija

- postavljanje rasvjetnih tijela

Uređenje Arhive obuhvaća sljedeće radove:

- postavljanje unutarnje stolarije

- postavljanje ventilacije

- bojanje zidova

Rok završetka radova 2022.g

1.1.6.Izgradnja civilne streljane

| Civilna streljana (R 822) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 10.000,00 | / |
| Troškovi dokumentacije | 10.000,00 | Šumski doprinos |

Izgradnja streljane obuhvaća:

- izradu dokumentacije

- ishođenje građevinske dozvole

Rok završetka radova: 2022.g

1.1.7.Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića

| Dječji vrtić (R 823) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 100.000,00 | / |
| Troškovi dokumentacije | 100.000,00 | Šumski doprinos |

Rekonstrukcija obuhvaća:

- pripremu dokumentacije za dogradnju

Rok završetka radova: 2022.g

1.2.Nogostupi i ceste

1.2.1.Nogostup

| Nogostup u Kipu (R 720) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 620.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 620.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 400.000,00 | Šumski doprinos |
|  | 200.000,00 | Pomoći iz državnog proračuna |
| Nadzor | 20.000,00 | Šumski doprinos |

Sanacija nogostupa u Kipu obuhvaća:

- izrada podloge

- pripremni radovi

- asfaltiranje

Rok završetka radova 2022.g

1.2.2.Ceste

| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 5.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 5.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 5.000,00 | Pomoći |

Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase.

Rok završetka radova 2022.g

| Ulica Kralja Zvonimira (R 702 | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 75.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 75.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 75.000,00 | Opći prihodi i primici |

U ulici Kralja Zvonimira izvoditi će asfaltiranje odvojka (cca 60 m²) i postavljanje rubnika.

Rok završetka radova 2022.g

| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / |
| Troškovi projektne dokumentacije | 10.000,00 | Komunalni doprinos |

Za cestu Sirač – Bijela  planira se izrada projektne dokumentacije.

Rok završetka radova 2022.g

| Odvojak u Kipu (R 753) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 80.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 80.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 80.000,00 | Šumski doprinos |

Odvojak u Kipu obuhvaća:

- postavljanje tamponskog sloja na dijelu ulice

- asfaltiranje

- izrada bankina

Rok završetka radova 2022.g

1.3.Javna rasvjeta

| Javna rasvjeta (R 183) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 50.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 50.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 30.000,00 | Ostali prihodi po posebnim propisima |
| Troškovi provedbe građenja i provedbe vođenja projekata građenja | 20.000,00 | Pomoći |

Javna rasvjeta obuhvaća:

- zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

- Rok završetka radova: studeni 2022.g.

1.4. Groblja

| Groblje Miljanovac (R 679) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 10.000,00 | / |
| Ostali troškovi | 10.000,00 | Opći prihodi i primici |

Planira se  uređenje okoliša i nasipavanje ulaza.

Rok završetka radova 2022.g

| Groblje Šibovac (R 791) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / |
| Ostali troškovi | 10.000,00 | Šumski doprinos |

Na groblju Šibovac planira se uređenje okoliša i nasipavanje ulaza.

Rok završetka radova 2022.g

| Groblje Kip (R 792) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 10.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2021.g | 10.000,00 | / |
| Ostali troškovi | 10.000,00 | Opći prihodi i primici |

Na groblju Kip planira se uređenje okoliša i nasipavanje ulaza.

Rok završetka radova 2022.g

| Uređenje pješačkih staza na groblju Sirač (R 839) | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 500.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 500.000,00 | / |
| Građevinski radovi | 170.000,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 330.000,00 | Pomoći |

Na groblju Sirač planira se uređenje pješačkih staza (asfaltiranje).

Rok završetka radova 2022.g

2.GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| Izgradnja trafostanice | Kuna | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 100.000,00 | / |
| Planirana sredstva u 2022.g | 100.000,00 | / |
| Troškovi građenja | 100.000,00 | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |

Pokrenut je postupak  izvlaštenja, odnosno promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla  otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara, te osigurati  izgradnju trafostanice cca 350 m kabela s potrebnom količinom KWH struje.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

( Branimir Miler, oec )

| Opis | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Hrvatski dom (R 834) | 10.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Škola (bivša) Pakrani (R 742) | 5.000,00 kn | Pomoći i vlastita sredstva |
| Dom Šibovac (R 618) | 20.000,00 kn | Pomoći i vlastita sredstva |
| Dom Kip (R 721) | 500.000,00 kn | Opći prihodi i primici, Pomoći |
| Zgrada općine – tekuće i investicijsko uređenje | 435.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Civilna streljana (R 822) | 10.000,00 kn | Šumski doprinos |
| Dječji vrtić (R 823) | 100.000,00 kn | Šumski doprinos |
| Nogostup u Kipu (R 720) | 620.000,00 kn | Šumski doprinos, Pomoći iz državnog proračuna |
| Cesta Pakrani-Bijela-Borki (R 586) | 5.000,00 kn | Pomoći |
| Ulica Kralja Zvonimira (R 702 | 75.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Cesta Sirač-Bijela (R 814) | 10.000,00 kn | Komunalni doprinos |
| Odvojak u Kipu (R 753) | 80.000,00 kn | Šumski doprinos |
| Javna rasvjeta (R 183) | 50.000,00 kn | Ostali prihodi po posebnim propisima, Pomoći |
| Groblje Miljanovac (R 679) | 10.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Groblje Šibovac (R 791) | 10.000,00 kn | Šumski doprinos |
| Groblje Kip (R 792) | 10.000,00 kn | Opći prihodi i primici |
| Uređenje pješačkih staza na groblju Sirač (R 839) | 500.000,00 kn | Pomoći, Opći prihodi i primici |
| Izgradnja trafostanice | 100.000,00 kn | Prihodi od prodaje nefinancijske imovine |
| UKUPNO | 2.550.000,00 kn |  |