# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

### OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/22-01/2

URBROJ: 2103-17-01-22-1

Sirač, 21.12.2022.

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 110/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije« broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21) a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 21. sjednici, održanoj dana 21.12.2022. godine, donijelo je

PROGRAM

građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članka 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

1.POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

1.1.1. Rekonstrukcija doma u Bijeloj

| Rekonstrukcija doma u Bijeloj (858) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 22.839,64 | Komunalna naknada |
| Planirana sredstva u 2023.g | 22.839,64 | Komunalna naknada |
| Troškovi građenja | 22.839,64 | Komunalna naknada |

Planiranim sredstvima se želi opremiti dom (uređenje kuhinje, sale, sanitarnog čvora, namještaja i dr.).

Rok završetka radova 2023.g

1.1.2. Adaptacija i investicijsko uređenje Doma kulture Kip

| Adaptacija i investicijsko uređenje Doma kulture Kip (721) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 27.026,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2023.g | 27.026,00 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja | 1.328,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 25.968,00 | Rezultat poslovanja |

Planiranim sredstvima se želi opremiti kuhinja, urediti fasada, sanitarni čvor i dr.

Rok završetka radova 2022.g

1.1.3.Uređenje kuhinje i sanitarnog čvora

| Uređenje kuhinje i sanitarnog čvora u Hrvatskom domu (832, 833) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.328,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2023.g | 1.328,00 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja | 1.328,00 | Opći prihodi i primici |

Planiranim sredstvima se planira obnoviti kuhinja i sanitarni čvor.

Rok završetka radova: 2023.g

1.1.4. Rekonstrukcija društvenog doma u Miljanovcu

| Rekonstrukcija društvenog doma u Miljanovcu (835) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 6.704,00 | Komunalna naknada, Pomoći |
| Planirana sredstva u 2023.g | 6.704,00 | Komunalna naknada, Pomoći |
| Tehnička dokumentacija | 4.049,00 | Pomoći |
|  | 2.655,00 | Komunalna naknada |

Planiranim sredstvima se želi izraditi tehnička dokumentacija za rekonstrukciju doma.

Rok završetka radova 202.g

1.1.5. Tekuće i investicijsko uređenje doma u Pakranima

| Tekuće i investicijsko uređenje Doma - bivše škole Pakrani (R 719, 742) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 664,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2023.g | 664,00 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja | 664,00 | Opći prihodi i primici |

Rekonstrukcija doma obuhvaća postepene radove a u 2023.g se planiraju žbukati unutarnji zidovi.

Rok završetka radova 2025.g

  - Građevine javne namjene

1.2.1.Zgrada općine

| Zgrada općine-tekuće i investicijsko uređenje (807) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 2.655,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2023.g | 2.655,00 | Opći prihodi i primici |
| Troškovi građenja | 2.655,00 | Opći prihodi i primici |

Planiranim sredstvima će se ugraditi pregradni zidovi, provesti električne instalacije, prepraviti grijanje, ožbukati i okrečiti zidovi i dr.

Rok završetka radova 2023.g

1.2.2.Izgradnja civilne streljane

| Izgradnja civilne streljane (822) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023.g | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Projektna dokumentacija | 1.328,00 | Šumski doprinos |

Izgradnja streljane obuhvaća:

- izradu dokumentacije

- ishođenje građevinske dozvole

Rok završetka radova: 2023.g

1.2.3.Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića

| Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića (823) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 13.273,00 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2023.g | 13.273,00 | Opći prihodi i primici |
| Projektna dokumentacija | 13.273,00 | Opći prihodi i primici |

Rekonstrukcija obuhvaća:

- pripremu dokumentacije za dogradnju

Rok završetka radova: 2023.g

1.2.4. Stajalište za autobuse

| Stajalište za autobuse (842) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 27.209,00 | Šumski doprinos, Pomoći |
| Planirana sredstva u 2023.g | 27.209,00 | Šumski doprinos, Pomoći |
| Građevinski radovi | 5.482,00 | Šumski doprinosi |
|  | 21.727,00 | Pomoći |

Postavljanje konstrukcije na stajalištima.

Rok završetka radova: 2023.g

1.3.Nogostupi i ceste

1.3.1.Ceste

| Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani-Bijela-Borki (586) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 664,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023.g | 664,00 | Šumski doprinos |
| Građevinski radovi | 664,00 | Šumski doprinos |

Cesta Pakrani-Bijela-Borki u početnoj fazi odnosi se na obilježavanje trase.

Rok završetka radova 2023.g

| Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela (814) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.328,00 | Komunalni doprinos |
| Planirana sredstva u 2023.g | 1.328,00 | Komunalni doprinos |
| Građevinski radovi | 1.328,00 | Komunalni doprinos |

Za cestu Sirač – Bijela  planira se izrada projektne dokumentacije.

Rok završetka radova 2023.g

| Odvojak u Kipu - prema Tutiću (753) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 25.674,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023.g | 25.674,00 | Šumski doprinos |
| Građevinski radovi | 25.174,00 | Komunalna naknada |
| Nadzor | 500,00 | Šumski doprinos |

Odvojak u Kipu obuhvaća:

- uklanjanje starog dotrajalog asfalta

- priprema podloge

- postavljanje tamponskog sloja na dijelu ulice

- asfaltiranje

- izrada bankina

Rok završetka radova 2023.g

| Rekonstrukcija ulice (406) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 40.000,00 | Rezultat poslovanja |
| Planirana sredstva u 2023.g | 40.000,00 | Rezultat poslovanja |
| Građevinski radovi | 40.000,00 | Rezultat poslovanja |

Tokom godine se planira rekonstruirati jedan od ulica koja je uništena i dotrajala.

Rok završetka radova: 2023.g.

1.4.Javna rasvjeta

| Javna rasvjeta (R 183) | Iznos | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 6.637,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2021.g | 6.637,00 | Šumski doprinos |
| Troškovi građenja | 6.637,00 | Šumski doprinos |

Javna rasvjeta obuhvaća:

- zamjenu postojećih svjetiljki javne rasvjete sa novim svjetiljkama u ulicama koje imaju potrebnu infrastrukturu, a prema kritičnim točkama navedenim u energetskom pregledu javne rasvjete i projektnoj dokumentaciji javne rasvjete.

- Rok završetka radova: 2023.g.

1.5. Groblja

| Groblje Miljanovac (790) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023.g | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Građevinski radovi | 1.328,00 | Šumski doprinos |

Uređenje staza na groblju.

Rok završetka radova 2023.g

| Groblje Šibovac (791) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023.g | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Građevinski radovi | 1.328,00 | Šumski doprinos |

Na groblju Šibovac planira se uređenje staza.

Rok završetka radova 2023.g

| Groblje Kip (792) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023.g | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Građevinski radovi | 1.328,00 | Šumski doprinos |

Na groblju Kip planira se uređenje staza.

Rok završetka radova 2023.g

2.GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE GRADITI U UREĐENIM DIJELOVIMA GRAĐEVINSKOG PODRUČJA

| Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni (622) | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 13.273,00 | Opći prihodi i primici, Prihod od prodaje |
| Planirana sredstva u 2023.g | 13.273,00 | Opći prihodi i primici, Prihod od prodaje |
| Građevinski radovi | 6.571,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 6.702,00 | Prihod od prodaje |

Pokrenut je postupak  izvlaštenja, odnosno promjena prostorno planske dokumentacije kako bi se mogla  otkupiti parcela zemljišta u Poduzetničkoj zoni Lanara, te osigurati  izgradnju trafostanice cca 350 m kabela s potrebnom količinom KWH struje.

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u “Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije” i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik:

___________________

( Branimir Miler, oec )

| Opis | Iznos | Izvori financiranje |
| --- | --- | --- |
| Tekuće i investicijsko uređenje bivše škole Pakrani (R 719, 742) | 664,00 | Opći prihodi i primici |
| Zgrada općine-tekuće i investicijsko uređenje (807) | 2.655,00 | Opći prihodi i primici |
| Rekonstrukcija doma u Bijeloj (858) | 22.839,64 | Komunalna naknada |
| Uređenje kuhinje i sanitarnog čvora u Hrvatskom domu (832, 833) | 1.328,00 | Opći prihodi i primici |
| Adaptacija i investicijsko uređenje Doma kulture Kip | 27.026,00 | Opći prihodi i primici, Rezultat poslovanja |
| Izgradnja civilne streljane (822) | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Rekonstrukcija i dogradnja dječjeg vrtića (823) | 13.273,00 | Opći prihodi i primici |
| Rekonstrukcija društvenog doma u Miljanovcu (835) | 6.704,00 | Komunalna naknada, Pomoći |
| Izgradnja trafo-stanice u poduzetničkoj zoni (622) | 13.273,00 | Opći prihodi i primici, Prihod od prodaje |
| Stajalište za autobuse (842) | 27.209,00 | Šumski doprinos, Pomoći |
| Rekonstrukcija ulice (406) | 40.000,00 | Rezultat poslovanja |
| Izgradnje javne rasvjete (183) | 6.637,00 | Šumski doprinos |
| Rekonstrukcija i sanacija ceste Pakrani-Bijela-Borki (586) | 664,00 | Šumski doprinos |
| Odvojak u Kipu - prema Tutiću (753) | 25.674,00 | Šumski doprinos, Komunalna naknada |
| Groblje Miljanovac (790) | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Groblje Šibovac (791) | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Groblje Kip (792) | 1.328,00 | Šumski doprinos |
| Rekonstrukcija i sanacija ceste Sirač-Bijela (814) | 1.328,00 | Komunalni doprinos |
| UKUPNO | 194.586,64 | / |