# REPUBLIKA HRVATSKA

## BJELOVARSKO – BILOGORSKA ŽUPANIJA

# OPĆINA SIRAČ

OPĆINSKO VIJEĆE

______________________________

KLASA: 363-05/22-01/2

URBROJ: 2103-17-01-24-6

Sirač, 23.05.2024.

Temeljem članka 67., 68. i 69. stavak 1. Zakona o komunalnom gospodarstvu (»Narodne novine«, broj 68/18, 32/20) i članka 32. Statuta Općine Sirač (»Županijski glasnik Bjelovarsko-bilogorske županije«, broj 19/09, 06/10, 03/13, 01/18, 03/21), a na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće Općine Sirač na svojoj 35.sjednici, održanoj dana 23.05.2024. godine, donijelo je

IZVRŠENJE PROGRAMA

građenja komunalne infrastrukture za 2023. godinu

Članak 1.

Ovim Programom uređuje se opis poslova s procjenom troškova za gradnju pojedinih objekata i uređaja komunalne infrastrukture, nabavu opreme, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja po djelatnostima.

Članak 2.

Program građenja komunalne infrastrukture obuhvaća:

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi radi uređenja neuređenih dijelova građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi u uređenim dijelovima građevinskog područja

- građevine komunalne infrastrukture koje će se graditi izvan građevinskog područja

- postojeće građevine komunalne infrastrukture koje će se rekonstruirati i način rekonstrukcije

- građevine komunalne infrastrukture koje će se uklanjati

- POSTOJEĆE GRAĐEVINE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE KOJE ĆE SE REKONSTRUIRATI I NAČIN REKONSTRUKCIJE

  - Društveni (kulturni) domovi

    - Rekonstrukcija Dom u Bijeloj

| Rekonstrukcija Dom u Bijeloj (R858) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 35.704,58 | 35.704,58 | Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja |
| Planirana sredstva u 2023. | 35.704,58 | 35.704,58 | / |
| Građevinski radovi | 16.467,08 | 16.467,08 | Komunalna naknada |
|  | 17.300,00 | 17.300,00 | Pomoći državnog proračuna |
| Projektna dokumentacija | 875,00 | 875,00 | Komunalna naknada |
| Usluge stručnog nadzora | 1.062,50 | 1.062,50 | Rezultat poslovanja |

Rekonstrukcija Doma u Bijeloj podrazumijeva uslugu izrade troškovnika, radove (skidanje starih ljuštećih slojeva boje sa zidova i stropova i nanošenje novog, zamjena unutarnje stolarije, skidanje starih pločica u kuhinji i u sanitarnom čvoru, stavljanje hidroizolacije i novih pločica, ugradnja novih instalacija (vodovod, kanalizacija, elektroinstalacije), nabava i ugradnja kuhinje s aparatima)) i uslugu stručnog nadzora.

    - Adaptacija i investicijsko uređenje Doma kulture Kip

| Rekonstrukcija Dom u Bijeloj (R721) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 1.659,04 | 1.659,04 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS |
| Planirana sredstva u 2023. | 1.659,04 | 1.659,04 | / |
| Usluge stručnog nadzora | 1.659,04 | 1.659,04 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS |

Iznos od 1.659,04 € se odnosi na uslugu stručnog nadzora na izvršenim radovima na Domu kulture u Kipu koji su bili odrađeni 2022. godine.

    - Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma

| Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma (R832, 833, 606) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 85.411,25 | 49.857,89 | Opći prihodi i primici, Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja, Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS |
| Planirana sredstva u 2023. | 85.411,25 | 49.857,89 | / |
| Građevinski radovi | 40.607,22 | 14.645,39 | Opći prihodi i primici |
|  | 32.000,00 | 32.000,00 | Pomoći državnog proračuna |
|  | 5.841,53 | 0,00 | Rezultat poslovanja |
| Projektna dokumentacija | 3.212,50 | 3.212,50 | Opći prihodi i primici |
| Usluge stručnog nadzora | 1.674,04 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 2.075,96 | 0,00 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS |

U 2023. godini izvršeni su sljedeći radovi: uređenje vanjskog ulaza, vađenje postojeće unutarnje i vanjske stolarije, izrada nove termo i hidroizolacije, uređenje zidova i postavljanje nove keramike; mijenjanje sustava toplovodnog grijanja, instalacija plina i ventilacije u kuhinji te klime. Od elektroinstalacija i elektroopreme mijenjanje vidljivih dijelova te postavljanje novih rasvjetnih tijela. Oprema kuhinje prebacuje se za 2024. godinu.

    - Rekonstrukcija Društvenog doma Miljanovac

| Rekonstrukcija Društvenog doma u Miljanovcu (R835) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 6.702,50 | 6.702,50 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada |
| Planirana sredstva u 2023. | 6.702,50 | 6.702,50 | / |
| Projektna dokumentacija | 2.198,14 | 2.198,14 | Opći prihodi i primici |
|  | 4.504,36 | 4.504,36 | Komunalna naknada |

U 2023. godini trošak od 6.702,50 € se odnosi na uslugu izrade projektne dokumentacije (idejnog projekta, glavnog projekta i troškovnika).

  - Građevine javne namjene

    - Izgradnja civilne streljane

| Izgradnja civilne streljane (R822) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 13.113,01 | 13.113,01 | Opći prihodi i primici |
| Planirana sredstva u 2023. | 13.113,01 | 13.113,01 | Opći prihodi i primici |
| Projektna dokumentacija | 13.113,01 | 13.113,01 | Opći prihodi i primici |

U 2023. godini je izrađena projektno tehnička dokumentacija svih glavnih projekata za ishođenje građevinske dozvole za izgradnju civilne streljane te je trošak iznosio 13.113,01 €.

    - Stajališta za autobuse

| Stajališta za autobuse (R842, 879) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 27.428,14 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja, Opći prihodi i primici, Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023. | 27.428,14 | 0,00 | / |
| Postavljanje punionice | 1.128,14 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna |
|  | 300,00 | 0,00 | Rezultat poslovanja |
| Postavljanje stajališta | 4.181,86 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
|  | 1.219,56 | 0,00 | Šumski doprinos |
|  | 20.598,58 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna |

Projekt nije ostvaren te se isti prebacuje na  2024. godinu.

1.2.5. Ulaganja na tuđu imovinu – Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici S.Radića

| Ulaganja na tuđu imovinu –Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici S.Radića (R555) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 75.520,00 | 0,00 | Komunalna naknada, Šumski doprinos, Pomoći državnog proračuna |
| Planirana sredstva u 2023. | 75.520,00 | 0,00 | / |
| Građevinski radovi | 6.637,00 | 0,00 | Komunalna naknada |
|  | 16.019,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
|  | 52.864,00 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna |

Projekt nije ostvaren te se isti prebacuje na  2024. godinu.

1.2.6. Izgradnja dječjeg igrališta

| Izgradnja dječjeg igrališta (R874) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 37.344,81 | 37.344,81 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLP(R)S, Pomoći državnog proračuna, Opći prihodi i primici, Komunalna naknada |
| Planirana sredstva u 2023. | 37.344,81 | 37.344,81 | / |
| Nabava i postavljanje igrala i gumenih antistresnih ploča/podloga | 9.214,88 | 9.214,88 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLP(R)S |
|  | 22.000,00 | 22.000,00 | Pomoći državnog proračuna |
|  | 1.937,50 | 1.937,50 | Opći prihodi i primici |
|  | 4.192,43 | 4.192,43 | Komunalna naknada |

Glavne aktivnosti koje su se provele jesu: 1) nabava, doprema i ugradnja gumene antistresne podloge u pločama dimenzije 50x50x4,5 cm na površini od 41,75 m2; 2) nabava, doprema i ugradnja gumene antistresne podloge u pločama dimenzije 50x50x7 cm na površini od 56,25 m2; 3) nabava, doprema i ugradnja jedne trostruke ljuljačke s košarom za djecu stariju od 3 godine dimenzija 600x180x268 cm; 4) nabava, doprema i ugradnja jedne kombinirane sprave kućica s visećim mostom dimenzija 636x525x280 cm; 5) nabava, doprema i ugradnja jedne klackalice za djecu stariju od 3 godine – za četvero djece dimenzija 350x237x20-120 cm; 6) nabava, doprema i ugradnja jedne njihalica za djecu stariju od 3 godine na opruzi za jedno dijete dimenzija 82x70x54 cm; 7) nabava, doprema i ugradnja jedne njihalica za djecu stariju od 3 godine na opruzi za jedno dijete dimenzija 89x86x24 cm; 8) nabava, doprema i ugradnja jedne penjalice kocke dimenzija 230x220x210 cm; 9) nabava, doprema i ugradnja jednog vrtuljka promjera 150cm; 10) provedba stručnog nadzora gradnje kojim je utvrđeno da su radovi izvedeni u skladu s relevantnim propisima.

1.2.7. Adaptacija mrtvačnice u Siraču

Na mrtvačnici u Siraču su bila još dodatna ulaganja u vidu gromobranske instalacije u iznosu od 2.112,99 €, a isto toliko je bilo i planirano. Navedeno se financiralo iz općih prihoda i primitaka.

  - Nogostupi i ceste

    - Ulica Nikole Tesle

| Ulica Nikole Tesle (R701) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 33.148,13 | 31.943,41 | Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna |
| Planirana sredstva u 2023. | 33.148,13 | 31.943,41 | / |
| Građevinski radovi | 11.523,13 | 10.318,41 | Komunalna naknada |
|  | 20.000,00 | 20.000,00 | Pomoći državnog proračuna |
| Usluge stručnog nadzora | 1.625,00 | 1.625,00 | Komunalna naknada |

U ulici Nikole Tesle radilo se na sanaciji cestovnog jarka te je isti završen u 2023. godini.

    - Odvojak u Kipu (prema Tutiću)

| Odvojak u Kipu (prema Tutiću) (R753) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 36.747,19 | 36.747,19 | Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja |
| Planirana sredstva u 2023. | 36.747,19 | 36.747,19 | / |
| Građevinski radovi | 23.359,21 | 23.359,21 | Pomoći državnog proračuna |
|  | 12.887,98 | 12.887,98 | Rezultat poslovanja |
| Usluge stručnog nadzora | 500,00 | 500,00 | Komunalna naknada |

Ovim je projektom obnovljeno, odnosno asfaltirano 305 m prometnice širine 310 cm, te je ista poravnata, dosipana kamenim materijalom i sabita bankina, saniran je površinski sloj, popravljen gornji habajući sloj i izrađena je nova bankina.

    - Izgradnja nerazvrstanih cesta

| Izgradnja nerazvrstanih cesta (R406) | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Izvori financiranja |
| --- | --- | --- | --- |
| Ukupna vrijednost investicije | 2.500,00 | 0,00 | Šumski doprinos |
| Planirana sredstva u 2023. | 2.500,00 | 0,00 | / |
| Građevinski radovi | 2.500,00 | 0,00 | Šumski doprinos |

Članak 3.

Ovaj Program stupa na snagu osmoga dana od dana objave, a objavit će se u »Županijskom glasniku Bjelovarsko-bilogorske županije« i na internet stranici Općine Sirač.

Predsjednik Općinskog vijeća:

________________________

Branimir Miler, oec.

SPECIFIKACIJA

| Redni broj | Opis | Plan 2023 (EUR) | Izvršenje 2023 (EUR) | Razlika (EUR) | Izvor financiranja |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Rekonstrukcija Dom u Bijeloj (R858) | 35.704,58 | 35.704,58 | 0,00 | Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja |
| 2. | Adaptacija i investicijsko uređenje doma kulture Kip (R721) | 1.659,04 | 1.659,04 | 0,00 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS |
| 3. | Tekuće i investicijsko uređenje Hrvatskog doma (R832, 833, 606) | 85.411,25 | 49.857,89 | -35.553,36 | Opći prihodi i primici, Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja, Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLS |
| 4. | Rekonstrukcija društvenog doma Miljanovac (R835) | 6.702,50 | 6.702,5 | 0,00 | Opći prihodi i primici, Komunalna naknada |
| 5. | Izgradnja civilne streljane (R822) | 13.113,01 | 13.113,01 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| 6. | Stajališta za autobuse (R842, 879) | 27.428,14 | 0,00 | -27.428,14 | Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja, Opći prihodi i primici, Šumski doprinos |
| 7. | Ulaganja na tuđu imovinu – Semaforizacija pješačkog prijelaza u ulici S.Radića (R555) | 75.520,00 | 0,00 | -75.520,00 | Komunalna naknada, Šumski doprinos, Pomoći državnog proračuna |
| 8. | Izgradnja dječjeg igrališta (R874) | 37.344,81 | 37.344,81 | 0,00 | Prihod od prodaje nefinancijske imovine u vlasništvu JLP(R)S, Pomoći državnog proračuna, Opći prihodi i primici, Komunalna naknada |
| 9. | Adaptacija mrtvačnice u Siraču (R846) | 2.112,99 | 2.112,99 | 0,00 | Opći prihodi i primici |
| 10. | Ulica Nikole Tesle (R701) | 33.148,13 | 31.943,41 | -1.204,72 | Komunalna naknada, Pomoći državnog proračuna |
| 11. | Odvojak u Kipu (prema Tutiću) (R753) | 36.747,19 | 36.747,19 | 0,00 | Pomoći državnog proračuna, Rezultat poslovanja |
| 12. | Izgradnja nerazvrstanih cesta (R406) | 2.500,00 | 0,00 | -2.500,00 | Šumski doprinos |
|  | UKUPNO | 357.391,64 | 215.185,42 | -142.206,22 |  |